产品需求文档

在线教学微服务需求文档

对接预约系统 · 课堂域微服务

文档版本：V1.0

发布日期：2026-10-25

编制：产品组

密级：内部

目录

一、文档概述	1

1.1 文档目的	1

1.2 项目范围	1

1.3 读者对象	1

1.4 术语定义	1

1.5 修订记录	1

二、项目背景与建设目标	1

2.1 业务背景	1

2.2 系统定位	1

2.3 建设目标	1

2.4 与既有 PRD 的关系	1

三、系统边界与职责划分	1

3.1 职责划分总表	1

3.2 教学服务不做清单	1

3.3 边界争议的裁定原则	1

四、对接契约设计	1

4.1 对接方式选型	1

4.2 排期 id 与课堂 id 映射规则	1

4.3 排期事件数据约定	1

4.4 身份与鉴权传递	1

4.5 数据一致性保障	1

4.6 核心对接时序	1

五、总体架构设计	1

5.1 总体架构	1

5.2 技术选型建议	1

5.3 媒体方案	1

5.4 部署要求	1

六、领域模型与核心状态机	1

6.1 核心实体	1

6.2 课堂生命周期状态机	1

6.3 签到状态机	1

6.4 成员在线状态机	1

七、功能需求	1

7.1 功能架构总览	1

7.2 F1 课堂接入管理（P0）	1

7.3 F2 签到与出勤管理（P0）	1

7.4 F3 退出与重连管理（P0）	1

7.5 F4 教学环节（P0 核心）	1

7.6 F5 学生作品上传（P0/P1）	1

7.7 F6 录制与回放（P0）	1

7.8 F7 学情数据与回流（P0）	1

7.9 F8 教学运营后台（P0）	1

7.10 功能清单汇总	1

八、接口需求	1

8.1 接口设计原则	1

8.2 对预约系统入向接口（教学服务提供）	1

8.3 对预约系统出向回调（教学服务调用）	1

8.4 对客户端接口概要（教师端/学生端）	1

8.5 错误码规范（节选）	1

九、非功能需求	1

9.1 性能需求	1

9.2 容量规划（100 课堂并发）	1

9.3 可用性需求	1

9.4 安全需求	1

9.5 合规需求	1

9.6 终端兼容性	1

十、数据需求	1

10.1 数据分布	1

10.2 数据回流最小集	1

10.3 数据质量要求	1

十一、部署与运维	1

11.1 部署架构	1

11.2 监控告警	1

11.3 容灾与降级	1

十二、实施规划	1

12.1 里程碑计划	1

12.2 团队与资源建议	1

十三、风险识别与应对	1

十四、附录	1

14.1 与预约系统对接检查清单	1

14.2 关键规则速查	1

14.3 待确认问题（Open Questions）	1

执行摘要

在线教学微服务是独立部署的课堂业务域微服务，与既有预约系统对接：预约系统继续负责人员登录权限与课程时间通知，教学服务负责签到、退出与全部教学环节；两侧数据库完全隔离，所有数据交换均经契约接口完成。 对接以排期为核心：预约系统将排期 id、预约起止时间与师生名单推送至教学服务，教学服务以排期 id 作为课堂 id 幂等创建课堂；课后将出勤与课时消耗明细回流预约系统入账，异常事件实时上报，每日对账闭环。 功能覆盖八大模块（F1—F8）共 57 项需求，其中 P0 43 项：课堂接入、签到出勤、退出重连、实时互动教学（教师视频下发、讲稿下发、白板协作、点名回答、学生语音/文字上传）、录制回放、学情数据回流与教学运营后台。 质量目标：满负荷 100 课堂并发（每课堂最多 11 路媒体流），服务可用性 99.9%，数据回流投递成功率 99.9%；实施分 M1—M3 三个阶段约 18 周，人力与服务器成本测算沿用既有 PRD《技术与经济可行性分析》结论。

## 一、文档概述

本章界定文档的编写目的、项目范围、读者对象与术语体系，并说明本文档与既有需求文档的继承关系。

### 1.1 文档目的

本文档定义「在线教学微服务」（以下简称「教学服务」）的完整需求。教学服务定位为独立部署的微服务，与既有预约系统（以下简称「预约系统」）对接，承接排期数据并承担在线教学全流程业务。本文档用于：

1. 明确教学服务与预约系统之间的职责边界与对接契约，作为双方开发团队的联调依据；

2. 定义教学服务的功能需求、接口需求、非功能需求与数据需求，作为教学服务设计、开发与测试验收的基准；

3. 约定课堂实例的创建规则——以预约系统的排期 id 作为课堂 id，保证两侧数据可追溯、可核对。

### 1.2 项目范围

本项目包含：以排期 id 为课堂 id 的课堂实例化管理、课前就绪检查、签到与出勤管理、课堂退出与重连管理、实时互动教学环节（教师视频下发、讲稿下发、白板协作、点名回答、学生语音/文字上传）、录制与回放、学情数据与课时消耗回流、教学侧运营合规后台。

本项目不包含（由预约系统负责，本文档仅在契约层面约定对接方式）：用户注册与登录、人员权限管理、课程与排期的创建和修改、课程时间通知、支付与账务核算、教师学生 CRM。上述功能的详细需求以预约系统需求文档为准，本文档不重复定义。

### 1.3 读者对象

| 读者 | 关注重点 |
| --- | --- |
| 教学服务开发团队 | 第四、六、七、八章（契约、领域模型、功能、接口） |
| 预约系统开发团队 | 第三、四、八章（边界、契约、对接接口） |
| 测试团队 | 第七、八、九章（功能验收点、接口用例、质量指标） |
| 产品与运营 | 第二、三、七章（定位、边界、功能范围） |
| 技术负责人 | 第五、九、十、十二章（架构、非功能、数据、实施） |

### 1.4 术语定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 预约系统 | 既有线上系统，负责人员账号、登录权限、课程与排期管理、课程时间通知等业务 |
| 教学服务 | 本文档定义的在线教学微服务，负责签到、退出、教学环节等教学业务 |
| 排期（Schedule） | 预约系统中一段已确认的课程安排，含排期 id、课程、教师、学生、开始与结束时间 |
| 课堂（Classroom） | 教学服务中由排期实例化出的教学活动单元，课堂 id 等于排期 id |
| 签到（Check-in） | 成员进入课堂时的身份确认与时间记录，出勤核算的数据来源 |
| 退出（Leave） | 成员主动离开课堂；含主动退出、异常掉线、被移出三种情形 |
| 教学环节（Teaching Session） | 课堂内进行的实时互动教学活动，覆盖视频、讲稿、白板、点名、作品上传等行为 |
| 课时消耗（Consumption） | 依据签到与在线时长核算出的课时结果，回流预约系统用于账务 |
| 服务间令牌（JWT） | 预约系统签发、教学服务校验的身份令牌，承载用户身份与角色 |

### 1.5 修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-10-25 | 初稿：微服务定位下的边界、契约、功能与接口需求 | 产品组 |

## 二、项目背景与建设目标

本章从业务现状出发，明确教学服务的系统定位与建设目标，并给出可度量的成功标准。

### 2.1 业务背景

预约系统已稳定运行，承担用户登录权限与课程时间通知等基础能力。业务规划在此基础上建设在线教学能力，但若将教学功能直接并入预约系统，存在两个问题：其一，实时音视频、白板信令、媒体流分发对计算与网络的要求与预约业务差异极大，合并部署会互相挤压资源；其二，教学功能的迭代频率远高于预约基础功能，耦合发布将拖累双方交付节奏。

因此在线教学能力独立为微服务：预约系统继续做它擅长的「人与时间」管理，教学服务专注「课中」业务，两者通过明确的契约对接。

### 2.2 系统定位

教学服务是课堂业务域的唯一负责方。预约系统在排期确认后，将排期核心信息（排期 id、预约起止时间、课程、教师、学生名单）推送至教学服务；教学服务据此创建课堂实例，接管签到、退出与全部教学环节，并将出勤与课时结果回流预约系统。

教学服务不自行产生课程计划，也不自建用户体系——它信任预约系统的身份与排期数据。

### 2.3 建设目标

| 目标 | 说明 | 度量方式 |
| --- | --- | --- |
| 契约稳定 | 与预约系统的对接契约版本化，变更可追溯 | 契约文档评审通过、接口变更 100% 走版本公告 |
| 课堂可靠 | 满负荷 100 个课堂并发下稳定运行 | 课堂创建成功率 ≥ 99.9%，课堂中断率 ≤ 0.5% |
| 签到准确 | 签到与退出记录完整，课时核算可追溯 | 签到事件丢失率 = 0，课时核算偏差 ≤ 1 分钟 |
| 教学完整 | 教学环节功能全覆盖，满足 1 师对 1—10 学生场景 | 功能验收用例通过率 100% |
| 数据闭环 | 出勤、课时、异常事件完整回流预约系统 | 回流消息投递成功率 ≥ 99.9% |

### 2.4 与既有 PRD 的关系

《线上语言培训教学系统需求文档》及其《技术与经济可行性分析》从完整产品视角定义了教学系统的功能、架构与成本模型。本文档是该体系在「微服务化对接预约系统」方向上的落地细化：功能范围收缩至课堂域，新增系统边界与对接契约两章，接口需求按两侧职责重新划分。凡本文档与既有 PRD 冲突处，以本文档为准；既有 PRD 中的容量规划、媒体成本测算结论继续适用。

## 三、系统边界与职责划分

本章以职责划分总表界定教学服务与预约系统的边界，明确不做清单与争议裁定原则。

### 3.1 职责划分总表

| 功能域 | 预约系统 | 教学服务 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户注册、登录、权限 | ● 负责 | ○ 消费 | 教学服务校验预约系统签发的令牌，不建账号体系 |
| 课程与排期管理 | ● 负责 | ○ 消费 | 排期的创建、变更、取消均在预约系统完成 |
| 课程时间通知 | ● 负责 | △ 辅助 | 课前提醒以预约系统为主，教学服务可发课前就绪提醒（P2） |
| 课堂实例创建 | △ 触发 | ● 负责 | 预约系统推送排期事件，教学服务幂等创建课堂 |
| 课前就绪检查 | — | ● 负责 | 设备检测、网络探测、进入倒计时 |
| 签到与出勤 | — | ● 负责 | 签到记录、迟到早退判定、出勤报表 |
| 退出与重连 | — | ● 负责 | 主动退出、掉线判定、重连续课、移出课堂 |
| 教学环节 | — | ● 负责 | 视频下发、讲稿、白板、点名、作品上传 |
| 录制与回放 | — | ● 负责 | 录制、存储、回放权限控制 |
| 课时消耗核算 | ● 负责（账务） | △ 提供数据 | 教学服务产出消耗明细，预约系统据此入账 |
| 支付与优惠 | ● 负责 | — | 教学服务不感知交易 |
| 教学运营监控 | △ 查询 | ● 负责 | 课堂监控、内容审核、数据导出 |

注：● 主要负责；△ 参与/触发/提供数据；○ 只读消费；— 不涉及。

### 3.2 教学服务不做清单

以下能力明确不做，避免范围蔓延：

1. 不自建用户注册、登录、找回密码、权限角色管理页面——一律复用预约系统；

2. 不提供排期的创建、改期、取消操作界面——排期变更只通过契约接收；

3. 不做支付、退款、优惠券——不接触资金；

4. 不做课程内容（课件库）的编辑管理——讲稿由教师端上传，服务只做存储与分发；

5. 不做跨系统的统一消息推送——课程时间通知归预约系统，教学事件通过回调送达。

### 3.3 边界争议的裁定原则

当某项能力归属出现争议时，按以下原则裁定：

1. 身份与时间归预约系统：凡涉及「谁在什么时间有什么权限」的问题，以预约系统为基准；

2. 课中行为归教学服务：凡发生在课堂进行期内的交互与状态，由教学服务记录并负责；

3. 数据可双向追溯：任何回流预约系统的数据必须能反向定位到排期 id 与课堂 id；

4. 故障时业务连续优先：预约系统短时不可用时，教学服务凭本地缓存的排期数据继续已完成创建的课堂（详见 4.5）。

## 四、对接契约设计

本章定义两侧系统的对接契约，包括通道选型、课堂 id 映射规则、事件字段、鉴权传递与一致性保障机制。

### 4.1 对接方式选型

| 方案 | 描述 | 优势 | 劣势 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 纯 REST 推送 | 预约系统排期变更时同步调用教学服务 | 简单、实时 | 预约系统需处理重试；教学服务不可用时易丢事件 | 不采用 |
| B 消息队列事件 | 双方经 MQ 交换排期与课堂事件 | 解耦、削峰、可回溯 | 引入 MQ 运维成本 | 采用（主通道） |
| C 定时对账拉取 | 教学服务定时拉取预约系统排期全量/增量 | 最终一致保障 | 有延迟 | 采用（补偿通道） |

最终形态：B 为主、C 兜底、A 为补充——排期事件经消息队列投递（主通道）；教学服务每日增量对账加每周全量核对（补偿通道）；预约系统侧保留同步 REST 接口供实时性要求高的场景（如开课前 30 分钟内的改期）直接调用。

### 4.2 排期 id 与课堂 id 映射规则

1. 课堂 id 等于排期 id，不做二次编码，两侧可直接互查；

2. 创建幂等：同一排期 id 的重复通知只生效一次（唯一索引 + 状态机守卫），重复事件返回成功而非报错；

3. 排期改期时，若原课堂未开始（SCHEDULED/READY），更新课堂时间等字段；若课堂已开始（LIVE），拒绝改期并通知预约系统走「取消旧排期 + 新建排期」流程；

4. 排期取消时，若课堂未开始则置为 CANCELLED；若已开始则允许本次课正常结束后不再续开，同时向课堂内成员广播取消通知。

### 4.3 排期事件数据约定

预约系统推送的排期事件（ScheduleEvent）核心字段：

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| eventId | string | 是 | 事件唯一 id，用于幂等去重 |
| eventType | enum | 是 | created / updated / cancelled |
| scheduleId | string | 是 | 排期 id，即课堂 id |
| courseId | string | 是 | 课程 id |
| courseName | string | 是 | 课程名称快照 |
| teacher | object | 是 | 教师身份（userId、姓名、头像） |
| students | array | 是 | 学生名单（userId、姓名），1—10 人 |
| startTime | datetime | 是 | 预约开始时间（ISO 8601，含时区） |
| endTime | datetime | 是 | 预约结束时间 |
| duration | int | 是 | 课时时长（分钟） |
| notifyAt | datetime | 否 | 预约系统的通知时间，教学服务可参考安排课前提醒 |
| version | int | 是 | 排期数据版本号，递增，用于乱序检测 |

教学服务对事件的基本处理规则：校验 eventId 去重；按 version 丢弃旧版本事件；created 事件触发课堂创建；updated 事件按 4.2 规则处理；cancelled 事件触发取消流程。处理结果（成功/失败原因）写入对账日志，供双方核对。

### 4.4 身份与鉴权传递

1. 用户从预约系统客户端进入课堂时，预约系统签发含排期授权的 JWT（字段：userId、角色（teacher/student）、scheduleId、有效期），经 URL 参数或请求头传递；

2. 教学服务校验 JWT 签名（双方共享密钥域，算法与预约系统保持一致），解析出用户身份与角色，映射为课堂成员；

3. 服务间调用（消息回调、REST）使用 HMAC 签名 + 时间戳防重放，密钥独立于用户 JWT 密钥；

4. 令牌过期前 5 分钟，客户端静默续期；教学服务对已进入课堂的成员提供宽限（续期失败不立即踢出，允许 60 秒内恢复）。

### 4.5 数据一致性保障

| 场景 | 保障机制 |
| --- | --- |
| 消息重复投递 | eventId 幂等去重（唯一约束，冲突即成功返回） |
| 消息乱序 | version 版本号比对，旧版本直接丢弃 |
| 教学服务短时不可用 | 消息队列重试 + 预约系统侧失败告警；恢复后优先消费积压 |
| 预约系统短时不可用 | 教学服务用本地排期缓存继续服务已创建课堂；缓存 TTL 覆盖课程周期 |
| 时钟不一致 | 以事件携带的服务端时间为准，教学服务记录接收时间用于审计，不用本地时钟判定业务时间 |
| 数据丢失 | 每日增量对账（比对近 7 日排期状态）+ 每周全量核对；差异自动生成补偿任务 |

### 4.6 核心对接时序

场景一：排期创建（正常流）

1. 预约系统确认排期，写入本地数据库，发布 ScheduleEvent(created) 至消息队列；

2. 教学服务消费事件，幂等创建课堂（SCHEDULED），返回处理结果；

3. 课前 10 分钟，课堂进入 READY，客户端可进入做设备检测；

4. startTime 到达，教师执行「开始上课」，课堂进入 LIVE，开放签到与教学环节；

5. endTime 到达或教师执行「下课」，课堂进入 CLOSED，停止媒体流，产出课时消耗明细；

6. 教学服务回调预约系统：课时消耗（含每位学生的签到状态与有效时长），预约系统入账并更新排期状态为「已完成」。

场景二：临时取消（异常流）

1. 预约系统取消排期，发布 ScheduleEvent(cancelled)；

2. 教学服务按 4.2 规则处理：未开始 → CANCELLED 并通知已进入待教室的成员；已开始 → 标记「不续开」并广播；

3. 教学服务回流出勤实况（已上课时长、签到名单），供预约系统决定是否退课时。

## 五、总体架构设计

本章描述教学服务的总体架构、技术选型、媒体方案与部署要求。

### 5.1 总体架构

教学服务为独立微服务，自备数据库与媒体资源，经消息队列与 REST 与预约系统交互，经网关向教师端、学生端客户端提供接口。逻辑分层：

| 层 | 组成 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 接入层 | API 网关 | 鉴权、限流、路由、WebSocket/信令升级 |
| 业务层 | 课堂服务、签到服务、教学环节服务、录制服务、回流服务 | 领域逻辑，无状态，可水平扩展 |
| 数据层 | 业务库（MySQL）、缓存（Redis）、消息队列、对象存储（OSS） | 课堂与签到持久化、在线状态、事件流转、媒体文件 |
| 媒体层 | SFU 集群（自建或第三方 RTC） | 音视频流转发、录制采集 |

教学服务与预约系统为数据库层面完全隔离：教学服务不直连预约系统数据库，所有数据交换经契约接口完成；反向亦然。

### 5.2 技术选型建议

| 组件 | 选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 服务框架 | Spring Boot 3.3.x + Java 21 | 与预约系统技术栈一致，降低联调成本 |
| 数据库 | MySQL 8.4 | 课堂、签到、作品等结构化数据 |
| 缓存 | Redis | 在线状态、房间路由、幂等去重计数 |
| 消息队列 | RabbitMQ / RocketMQ | 排期事件、回流事件（与预约系统共用一套或桥接） |
| 实时通信 | 自建 SFU 或第三方 RTC | 见 5.3 |
| 信令 | WebSocket | 白板、点名、上下课、成员状态广播 |
| 对象存储 | OSS / COS | 讲稿、学生作品、录制文件 |
| 注册与配置 | Nacos / Consul + Apollo | 服务发现、契约配置热更新 |

### 5.3 媒体方案

支持两种模式，按容量与成本动态切换（测算依据见既有 PRD 可行性分析章节）：

1. 第三方 RTC（默认）：按订阅方分钟计费，弹性好，试点与成长期使用；

2. 自建 SFU：并发稳定超过 150—200 个课堂且媒体成本占比超过 40% 时切换，需 3—4 台 16C64G 服务器起步。

两种模式对业务层透明，经统一媒体抽象层接入，切换不涉及功能改造。

### 5.4 部署要求

1. 教学服务独立部署、独立域名、独立数据库，与预约系统物理隔离；

2. 无状态业务层支持水平扩展，媒体层按并发课堂数独立扩容；

3. 环境划分：开发、测试、预发、生产四套，契约接口在各环境可用预约系统的测试替身（Mock）联调；

4. 配置中心集中管理契约开关（如消息通道降级为 REST 推送的开关），支持热切换。

## 六、领域模型与核心状态机

本章定义核心领域实体与三个关键状态机，是功能需求与接口设计的状态基础。

### 6.1 核心实体

| 实体 | 主键 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课堂 Classroom | schedule_id | 课程信息快照、起止时间、状态、创建来源、version | 排期的课中投影 |
| 成员 Membership | schedule_id + user_id | 角色、加入时间、签到时间、离开时间、离开原因 | 课堂内成员视图 |
| 签到记录 Attendance | schedule_id + user_id | 签到时间、迟到标记、有效时长、离开时间 | 出勤与课时核算依据 |
| 教学记录 SessionRecord | schedule_id | 开始/结束时间、实际时长、教学环节事件流水 | 课堂运行档案 |
| 作品 Submission | submission_id | schedule_id、user_id、类型（语音/文字/文件）、存储地址、状态 | 学生上传内容 |
| 录制 Recording | recording_id | schedule_id、起止时间、文件地址、状态、保留期 | 回放资源 |
| 对账流水 ReconcileLog | event_id | 事件类型、处理结果、失败原因、重试次数 | 契约执行证据 |

### 6.2 课堂生命周期状态机

课堂状态流转：

| 状态 | 含义 | 进入条件 | 可到状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| SCHEDULED | 已排期，未开放 | 排期 created 事件创建 | READY / CANCELLED |
| READY | 课前就绪，可进入待教室 | 距 startTime ≤ 10 分钟 | LIVE / CANCELLED |
| LIVE | 进行中 | 教师点击「开始上课」或 startTime 自动开始 | CLOSED |
| CLOSED | 已结束 | 教师「下课」或 endTime 到达 | （终态） |
| CANCELLED | 已取消 | 排期 cancelled 事件且未开始 | （终态） |

约束：LIVE 状态下不接受排期改期；CLOSED 后所有写操作关闭，仅可查询与导出；任何状态都保留操作审计日志。

### 6.3 签到状态机

| 状态 | 含义 | 触发 |
| --- | --- | --- |
| ABSENT | 未签到（默认初态） | 课堂创建时对所有名单成员初始化 |
| PRESENT | 已签到 | 成员首次成功进入课堂（自动签到，无需额外点击） |
| LATE | 迟到签到 | 签到时间晚于 startTime + 宽限（默认 5 分钟） |
| LEFT | 已离开 | 主动退出或掉线超时 |
| REJOINED | 重新加入 | LEFT 后课堂仍有效期内再次进入 |

规则：首次进入即签到并记录时间戳；迟到只改标记不改已记录时间；多次进出累计有效时长（去掉 60 秒内的抖动重连）；有效时长是课时消耗核算的唯一依据。

### 6.4 成员在线状态机

| 状态 | 判定 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ONLINE | 信令心跳正常（间隔 ≤ 15 秒） | 正常在线 |
| IDLE | 心跳丢失 15—60 秒 | 宽限观察期，不计入离开 |
| OFFLINE | 心跳丢失 ＞ 60 秒或主动断开 | 标记 LEFT（原因：掉线/主动退出），通知课堂内广播 |

被教师移出课堂为直接进入 OFFLINE（原因：移出），且本节课不允许重新加入。

## 七、功能需求

本章按模块定义教学服务的功能需求，其中 F1—F4 为上线必需的核心链路。

### 7.1 功能架构总览

教学服务功能划分为八个模块：F1 课堂接入管理、F2 签到与出勤管理、F3 退出与重连管理、F4 教学环节（核心）、F5 学生作品上传、F6 录制与回放、F7 学情数据与回流、F8 教学运营后台。其中 F1—F4 为 P0（上线必需），F5—F7 为 P0/P1，F8 为 P0（合规必需）。

### 7.2 F1 课堂接入管理（P0）

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1-01 | 消费排期事件幂等创建课堂，课堂 id = 排期 id | P0 | 同一事件重复投递不产生重复课堂 |
| F1-02 | 课前 10 分钟开放待教室，展示课程信息、成员名单、倒计时 | P0 | READY 状态按时进入 |
| F1-03 | 课前设备就绪检查：摄像头、麦克风、扬声器、网络质量探测 | P0 | 检测结果可视化，不通过项给引导 |
| F1-04 | 到点自动开课或教师手动开课（可配置） | P0 | startTime 到达后 60 秒内自动进入 LIVE |
| F1-05 | 排期改期/取消的课堂侧联动（按 4.2 规则） | P0 | 异常流处理正确，成员有感知 |
| F1-06 | 课堂信息页展示课程名称、教师、同学、起止时间 | P0 | 数据来自排期快照 |

### 7.3 F2 签到与出勤管理（P0）

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| F2-01 | 成员首次进入课堂自动签到，记录签到时间 | P0 | 无需手动操作，时间精确到秒 |
| F2-02 | 迟到判定与标记（宽限默认 5 分钟，可配置） | P0 | 标记正确且不覆盖签到时间 |
| F2-03 | 有效时长累计：扣除 60 秒内抖动重连，封顶课时时长 | P0 | 边界用例（频繁进出）计算正确 |
| F2-04 | 教师可手动补签/修正出勤（需填原因，留审计） | P1 | 操作留痕可查 |
| F2-05 | 课堂结束自动生成本节课出勤名单（签到/迟到/缺席） | P0 | CLOSED 后 1 分钟内生成 |
| F2-06 | 出勤名单随课时消耗回流预约系统 | P0 | 回调字段完整（见 8.3） |
| F2-07 | 学生端展示本人历史出勤记录 | P1 | 数据与回流一致 |

### 7.4 F3 退出与重连管理（P0）

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| F3-01 | 主动退出：成员点击退出，记录离开时间与原因 | P0 | 状态置 LEFT(reason=active) |
| F3-02 | 异常掉线判定：心跳丢失按 6.4 状态机处理 | P0 | 60 秒阈值内不误判 |
| F3-03 | 重连续课：课堂有效期内重新进入，恢复音视频与白板状态 | P0 | 60 秒内重连不重复签到，媒体自动恢复 |
| F3-04 | 网络闪断宽限：15—60 秒内恢复不计离开 | P0 | 有效时长不中断 |
| F3-05 | 教师移出成员：被移出者本节课禁止再加入 | P0 | 权限即时生效 |
| F3-06 | 下课：教师主动或到点自动，停止媒体流，进入 CLOSED | P0 | 结束后 30 秒内完成资源释放 |
| F3-07 | 非正常结束（教师掉线超 5 分钟）自动结课并告警 | P1 | 触发回流异常事件 |

### 7.5 F4 教学环节（P0 核心）

教学环节覆盖「教师视频下发、讲稿下发、白板协作、点名回答、学生上传」五类行为。

#### 7.5.1 教师视频下发

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| F4-01 | 教师端摄像头视频实时下发至课堂（1 师对 1—10 学生订阅） | P0 | 端到端时延 ≤ 400ms |
| F4-02 | 多档清晰度（360p/720p）按网络自适应 | P1 | 弱网自动降档不中断 |
| F4-03 | 教师可关闭摄像头仅留语音 | P0 | 状态实时广播 |

#### 7.5.2 讲稿下发

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| F4-04 | 教师上传讲稿（PDF/PPT/图片，单文件 ≤ 100MB） | P0 | 上传进度可见，失败可重试 |
| F4-05 | 讲稿转码后统一下发，学生端翻页跟随教师 | P0 | 翻页同步延迟 ≤ 1 秒 |
| F4-06 | 讲稿文件存储于对象存储，课前课后均可访问 | P0 | 权限仅限本课堂成员 |

#### 7.5.3 白板协作

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| F4-07 | 教师白板实时广播（笔迹、图形、文字） | P0 | 同步延迟 ≤ 300ms |
| F4-08 | 白板授权学生协作（教师授权后学生可书写） | P1 | 授权即时生效 |
| F4-09 | 白板内容随课堂快照存档 | P0 | CLOSED 后生成快照 |
| F4-10 | 白板与讲稿双屏切换 | P1 | 切换不丢失彼此状态 |

#### 7.5.4 点名回答

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| F4-11 | 教师发起点名，可指定学生或随机 | P0 | 30 秒内完成一次点名广播 |
| F4-12 | 被点名学生收到强提示（弹窗+音效），可应答 | P0 | 提示必达 |
| F4-13 | 点名结果记录（应答/未应答/超时） | P0 | 计入学情流水 |
| F4-14 | 学生举手申请发言，教师批准后开麦 | P1 | 举手队列有序 |

#### 7.5.5 学生上传与课堂互动

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| F4-15 | 学生上传语音（≤ 5 分钟/条）与文字 | P0 | 上传成功反馈，教师端即时可见 |
| F4-16 | 教师端统一查看学生提交列表，可点评 | P0 | 提交与点评均留痕 |
| F4-17 | 课堂文字聊天（师生群聊，可全员禁言） | P1 | 禁言即时生效 |
| F4-18 | 教学环节事件流水记录（白板页数、点名次数、提交数） | P1 | 流水完整可供学情统计 |

### 7.6 F5 学生作品上传（P0/P1）

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| F5-01 | 课堂内作品上传（语音/文字/图片/文件 ≤ 100MB） | P0 | 断点续传，失败可重试 |
| F5-02 | 作品与排期、学生关联，可追溯 | P0 | submission_id 可反查 |
| F5-03 | 教师批阅与评分，结果对学生可见 | P1 | 批阅留痕 |
| F5-04 | 作品保留策略：默认保留 2 年，可配置 | P1 | 到期自动清理 |

### 7.7 F6 录制与回放（P0）

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| F6-01 | 课堂云端录制（师生画面+音频+白板合流或单流） | P0 | 录制完整性 ≥ 99.5% |
| F6-02 | 录制文件生成与存储（对象存储） | P0 | 课后 30 分钟内可用 |
| F6-03 | 回放权限：仅本课堂成员与授权运营 | P0 | 越权访问拦截 |
| F6-04 | 回放支持进度拖动、倍速 | P1 | 播放成功率 ≥ 99% |
| F6-05 | 录制默认保留 90 天，到期归档或删除（可配置） | P1 | 清理任务可审计 |

### 7.8 F7 学情数据与回流（P0）

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| F7-01 | 课时消耗明细生成（学生维度：有效时长、出勤状态） | P0 | 与签到记录一致，偏差 ≤ 1 分钟 |
| F7-02 | 课时消耗回调预约系统（含重试与对账） | P0 | 投递成功率 ≥ 99.9% |
| F7-03 | 异常事件上报：教师未到、课堂中断、大面积掉线 | P0 | 事件 5 分钟内送达 |
| F7-04 | 学情报表：出勤率、迟到率、互动次数、提交统计 | P1 | 按课程/学生/时间维度可查 |
| F7-05 | 回流数据与预约系统日终对账，差异可查 | P0 | 对账报告每日生成 |

### 7.9 F8 教学运营后台（P0）

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| F8-01 | 课堂实时监控：并发数、进行中课堂列表、异常告警 | P0 | 监控延迟 ≤ 30 秒 |
| F8-02 | 课堂介入：运营可旁听、可远程结束异常课堂 | P0 | 操作留痕 |
| F8-03 | 内容审核：学生上传作品抽查、聊天记录按需查阅 | P0 | 合规查阅留痕 |
| F8-04 | 数据导出：出勤、课时、录制清单导出 | P0 | 导出任务异步完成 |
| F8-05 | 契约联调控制台：排期事件消费状态、对账差异、重放工具 | P0 | 支持事件重放 |

### 7.10 功能清单汇总

| 模块 | P0 | P1 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 课堂接入管理 | 6 | 0 | 6 |
| F2 签到与出勤管理 | 5 | 2 | 7 |
| F3 退出与重连管理 | 6 | 1 | 7 |
| F4 教学环节 | 12 | 6 | 18 |
| F5 学生作品上传 | 2 | 2 | 4 |
| F6 录制与回放 | 3 | 2 | 5 |
| F7 学情数据与回流 | 4 | 1 | 5 |
| F8 教学运营后台 | 5 | 0 | 5 |
| 合计 | 43 | 14 | 57 |

## 八、接口需求

本章定义对预约系统的入向接口与出向回调、对客户端接口概要以及统一错误码规范。

### 8.1 接口设计原则

1. 契约版本化：所有接口路径带 /api/v1，破坏性变更必须升版本并提前公告；

2. 幂等优先：所有写接口与事件消费必须支持幂等（eventId / 业务主键去重）；

3. 失败可重试：服务间调用失败返回明确错误码，调用方按退避策略重试；

4. 安全：用户上下文经 JWT 传递，服务间经 HMAC 签名，全链路 HTTPS；

5. 可观测：关键接口记录 traceId，日志保留 90 天。

### 8.2 对预约系统入向接口（教学服务提供）

| 接口 | 方法 | 说明 | 幂等键 |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/v1/schedules/events | POST | 接收排期事件（created/updated/cancelled） | eventId |
| /api/v1/schedules/{scheduleId} | GET | 补偿拉取单个排期最新状态 | — |
| /api/v1/schedules/sync | POST | 增量/全量对账批量拉取 | batchId |
| /api/v1/classrooms/{scheduleId}/status | GET | 查询课堂状态（预约系统展示用） | — |

入向接口处理约定：接收成功返回 200 + {received: true}；重复事件同样返回 200；version 旧于本地记录返回 200 + {skipped: "stale_version"}；参数校验失败返回 400 并告警。

### 8.3 对预约系统出向回调（教学服务调用）

| 接口 | 方法 | 说明 | 触发时机 |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/v1/classrooms/attendance | POST | 出勤与课时消耗明细（学生维度） | 课堂 CLOSED 后 1 分钟内 |
| /api/v1/classrooms/events | POST | 课堂事件（签到/退出/迟到/移出） | 实时或准实时（≤ 30 秒） |
| /api/v1/classrooms/alerts | POST | 异常告警（教师未到、中断、大面积掉线） | 事件发生后 5 分钟内 |
| /api/v1/classrooms/reconcile | POST | 日终对账报告 | 每日 01:00 |

回调载荷核心字段（attendance）：scheduleId、courseId、classroomStatus、actualStart、actualEnd、items[{userId、role、attendanceStatus（present/late/absent）、checkInAt、checkOutAt、effectiveMinutes}]、consumptionVersion。

投递保障：失败重试 3 次（间隔 1/5/15 分钟），仍失败进入死信队列并告警，支持运营后台手动重放。

### 8.4 对客户端接口概要（教师端/学生端）

| 分组 | 代表接口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 课堂接入 | POST /api/v1/classrooms/{scheduleId}/enter | 进入课堂（JWT 鉴权，首次进入即签到） |
| 课堂接入 | POST /api/v1/classrooms/{scheduleId}/leave | 主动退出 |
| 课堂控制 | POST /api/v1/classrooms/{scheduleId}/start、/end | 开课/下课（教师） |
| 成员管理 | POST /api/v1/classrooms/{scheduleId}/members/{userId}/kick | 移出成员（教师） |
| 白板 | WS /ws/classrooms/{scheduleId}/whiteboard | 白板信令通道 |
| 讲稿 | POST /api/v1/classrooms/{scheduleId}/materials | 讲稿上传；GET 拉取转码后文件 |
| 点名 | POST /api/v1/classrooms/{scheduleId}/rollcall | 发起点名；应答经 WS 回传 |
| 作品 | POST /api/v1/classrooms/{scheduleId}/submissions | 学生上传语音/文字/文件 |
| 录制 | GET /api/v1/recordings/{scheduleId} | 回放地址与权限校验 |
| 心跳 | WS /ws/classrooms/{scheduleId}/heartbeat | 15 秒间隔在线状态 |

### 8.5 错误码规范（节选）

| 错误码 | 含义 | 处理建议 |
| --- | --- | --- |
| 40001 | 参数校验失败 | 检查请求体，不重试 |
| 40101 | JWT 无效或过期 | 客户端静默续期后重试 |
| 40301 | 无课堂权限（非本课堂成员/被移出） | 提示用户，不重试 |
| 40401 | 课堂不存在（排期未同步） | 触发补偿拉取后重试一次 |
| 40901 | 状态冲突（如 LIVE 中改期） | 按 4.2 规则走取消+新建流程 |
| 42901 | 限流 | 退避重试 |
| 50001 | 服务内部错误 | 告警并重试 |

## 九、非功能需求

本章定义性能、容量、可用性、安全、合规与终端兼容性要求，容量与成本口径沿用既有 PRD 测算结论。

### 9.1 性能需求

| 指标 | 目标值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 并发课堂 | 100 个（上限设计余量至 150） | 1 师对 1—10 学生，每课堂最多 11 路媒体流 |
| 端到端时延 | ≤ 400ms | 视频下发到学生端呈现 |
| 信令时延 | ≤ 300ms | 白板、点名、上下课广播 |
| 接口响应 | P99 ≤ 500ms（非媒体类） | 进入课堂、签到等写操作 |
| 开课时延 | startTime 后 60 秒内 LIVE | 含自动开课判定 |

### 9.2 容量规划（100 课堂并发）

沿用既有 PRD 测算：单课堂 60 分钟 11 路流；满负荷（100 教室、8,800 课时/月）下默认采用第三方 RTC（刊例约 ¥17.22/课时，时长包约 ¥13.85/课时），媒体与服务器成本模型、切换自建 SFU 的阈值见既有 PRD《技术与经济可行性分析》。教学服务应用服务器按无状态集群部署，单集群 4—8 台 8C16G 可承载 100 课堂信令与业务负载，媒体层独立扩容。

### 9.3 可用性需求

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| 服务整体可用性 | ≥ 99.9%（月度） |
| 课堂创建成功率 | ≥ 99.9% |
| 课堂异常中断率 | ≤ 0.5% |
| 录制完整性 | ≥ 99.5% |
| 数据回流投递成功率 | ≥ 99.9%（含重试） |
| 故障恢复 | 媒体层单点故障切换 ≤ 30 秒；业务层无状态自愈 |

### 9.4 安全需求

1. 全链路 HTTPS；媒体流加密传输（SRTP/DTLS 或 RTC 厂商等价方案）；

2. JWT 校验 + 课堂成员二次鉴权（进入课堂时校验 scheduleId 授权）；

3. 服务间 HMAC 签名 + 时间戳（±5 分钟）防重放；

4. 敏感数据（手机号等）不落教学库；回流预约系统的载荷仅含业务必需字段；

5. 作品、录制文件经对象存储私有桶 + 临时签名 URL（有效期 ≤ 2 小时）访问；

6. 防刷：进入课堂、上传、点名接口按用户维度限流。

### 9.5 合规需求

1. 录制内容涉及师生肖像与语音，须在课堂显著位置提示「本课堂可能被录制」，并提供学员端关闭录制的配置开关（合规优先于功能默认值）；

2. 学生作品与聊天记录保留期限可配置，到期自动清理，清理操作留痕；

3. 运营侧内容审核、后台查阅全部留痕，满足审计要求；

4. 未成年人保护：如学员为未成年人，作品与录制默认关闭公开分享。

### 9.6 终端兼容性

| 终端 | 支持范围 |
| --- | --- |
| Web（Chrome/Edge 近两年版本） | 全功能 |
| 移动端 H5 | 进入课堂、签到、观看、文字互动、上传；白板书写体验降级说明 |
| 桌面客户端（Windows/macOS，P2） | 全功能，共享屏幕扩展 |

## 十、数据需求

本章定义教学服务的数据分布、回流预约系统的最小数据集与数据质量要求。

### 10.1 数据分布

| 数据 | 存储 | 保留策略 |
| --- | --- | --- |
| 课堂、成员、签到、教学流水 | MySQL | 永久（归档后转冷存） |
| 在线状态、房间路由 | Redis | TTL 24 小时 |
| 幂等去重键 | Redis | TTL 7 天 |
| 排期快照缓存 | Redis | TTL 覆盖课程周期 + 7 天 |
| 讲稿、作品、录制文件 | 对象存储 | 讲稿随课程；作品 2 年；录制 90 天（可配置） |
| 对账与审计日志 | MySQL + 日志平台 | 90 天在线，1 年归档 |

### 10.2 数据回流最小集

回流预约系统的数据仅限：排期 id、课堂状态、学生维度出勤与有效时长、异常事件类型与时间。不回传媒体内容与聊天明细，保证两侧数据边界清晰。

### 10.3 数据质量要求

1. 签到、离开事件写入延迟 ≤ 3 秒（消息异步不阻塞课堂交互）；

2. 课时消耗与签到记录强一致（同一事务或事务消息）；

3. 对账差异 24 小时内闭环处理；

4. 所有时间字段统一 ISO 8601 带时区，以事件服务端时间为准（见 4.5）。

## 十一、部署与运维

本章定义部署架构、监控告警体系与容灾降级策略。

### 11.1 部署架构

1. 业务层容器化（Docker + K8s 或预约系统同源容器平台），多副本 + 滚动发布；

2. 媒体层独立资源组，按并发课堂数扩缩容；第三方 RTC 模式无需自运维媒体；

3. 数据库主从 + 每日备份，Redis 哨兵/集群模式；

4. 消息队列与预约系统共用一套实例或经桥接互通，topic 按域隔离（teaching.* / booking.*）。

### 11.2 监控告警

| 类别 | 关键指标 | 告警阈值 |
| --- | --- | --- |
| 业务 | 课堂创建成功率、签到成功率 | 低于 99% 持续 5 分钟 |
| 业务 | 回流投递成功率、死信队列长度 | 成功率低于 99.9% 或死信 ＞ 100 |
| 媒体 | 并发路数、卡顿率、录制完整性 | 卡顿率 ＞ 5% 或录制失败 |
| 基础 | 接口 P99、错误率、CPU/内存 | P99 ＞ 1s 或错误率 ＞ 1% |
| 契约 | 事件消费延迟、对账差异数 | 延迟 ＞ 5 分钟或差异 ＞ 0 |

### 11.3 容灾与降级

1. 预约系统不可用：已创建课堂凭本地排期缓存继续服务；新排期事件恢复后补偿消费；

2. 消息队列不可用：降级为 REST 同步推送（配置中心热切换），恢复后补对账；

3. 第三方 RTC 故障：切换备用厂商或自建 SFU（媒体抽象层支持，见 5.3）；

4. 录制服务故障：不影响课堂进行，事后补录或标记缺失并告警。

## 十二、实施规划

本章给出里程碑计划与团队资源配置建议，人力与费用测算口径见既有 PRD 可行性分析章节。

### 12.1 里程碑计划

| 里程碑 | 周期 | 目标 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 契约与框架 | 第 1—4 周 | 契约定稿、服务骨架、Mock 联调通过 | 契约文档 V1.0、联调报告 |
| M2 教学核心 | 第 5—12 周 | F1—F4 全量上线，含媒体与信令 | 可验收 Alpha 版 |
| M3 稳定与上线 | 第 13—18 周 | F5—F8、回流对账、压测与试运营 | 正式版、压测报告、试运营报告 |

### 12.2 团队与资源建议

| 角色 | 人数 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 产品 | 1 | 需求与验收 |
| 后端（教学服务） | 3—4 | 业务、契约、回流 |
| 客户端 | 3—4 | 教师端、学生端（Web/H5） |
| 音视频 | 1 | 媒体层对接与调优 |
| 测试 | 1—2 | 功能、契约联调、压测 |
| UI | 1 | 课堂界面 |
| 运维 | 1 | 部署、监控、容灾 |

人力成本与服务器费用测算见既有 PRD《技术与经济可行性分析》（开发人力约 6 个月周期，按 M1—M3 阶段投入）。

## 十三、风险识别与应对

本章识别项目的主要风险并逐项给出应对措施，按等级排序。

| 编号 | 风险 | 等级 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| R01 | 预约系统改造排期与资源不到位，契约联调延期 | 高 | M1 前完成契约评审；提供 Mock 服务并行开发；契约变更走版本公告 |
| R02 | 事件重复/乱序导致课堂状态错乱 | 高 | eventId 幂等 + version 防旧 + 每日对账（见 4.5） |
| R03 | 双方时钟不一致引发签到时间争议 | 中 | 以事件服务端时间为准；教学服务记录本地接收时间用于审计 |
| R04 | 预约系统故障期间数据分歧 | 中 | 本地排期缓存保障课中连续；恢复后补偿消费 + 对账修正 |
| R05 | 100 课堂并发下媒体质量不达标 | 中 | M3 前全量压测；媒体抽象层支持 RTC/SFU 切换 |
| R06 | 学生弱网环境频繁掉线影响课时核算争议 | 中 | 60 秒抖动宽限 + 有效时长封顶规则前置告知用户 |
| R07 | 录制合规风险（肖像/未成年人） | 中 | 录制提示与关闭开关、保留期限可配置、审核留痕 |
| R08 | 回流数据错误引发账务纠纷 | 高 | 课时消耗强一致生成、对账差异 24 小时闭环、支持重放 |
| R09 | 课堂 id 直接复用排期 id 引发外部系统误查 | 低 | 接口层加课堂域命名空间；文档明示映射规则 |

## 十四、附录

本章提供与预约系统的对接检查清单、关键规则速查表与待确认问题清单。

### 14.1 与预约系统对接检查清单

| 阶段 | 检查项 | 责任方 |
| --- | --- | --- |
| 契约评审 | 字段口径、版本规则、幂等规则双方确认 | 双方 |
| 联调 | created/updated/cancelled 三事件 + 重复/乱序用例通过 | 双方 |
| 联调 | attendance/alerts 回调 + 失败重放验证 | 双方 |
| 联调 | JWT 签发-校验-续期闭环 | 双方 |
| 上线前 | 对账任务跑通，差异为 0 | 双方 |
| 上线后 | 每日对账报告抄送双方负责人 | 教学服务 |

### 14.2 关键规则速查

| 规则 | 值 |
| --- | --- |
| 课堂 id | 等于排期 id |
| 课前就绪开放 | 距开始 ≤ 10 分钟 |
| 迟到宽限 | 5 分钟（可配置） |
| 掉线宽限 | 15—60 秒；＞ 60 秒判定离开 |
| 重连免重复签到窗口 | 60 秒 |
| 心跳间隔 | 15 秒 |
| 有效时长扣除 | 60 秒内抖动重连不计 |
| 自动开课 | startTime + 60 秒内 |
| 回流时限 | 出勤 1 分钟 / 告警 5 分钟 / 对账每日 01:00 |
| 回调重试 | 3 次（1/5/15 分钟）后进死信 |

### 14.3 待确认问题（Open Questions）

| 编号 | 问题 | 影响 | 建议决策时点 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q01 | 排期事件经 MQ 还是 REST 主通道（取决于预约系统现有中间件） | 契约实现细节 | M1 启动前 |
| Q02 | 自动开课 vs 教师手动开课的默认策略 | F1-04 行为 | M1 内 |
| Q03 | 教师未到（开课 10 分钟无教师在线）的自动处理规则 | F3-07/R03 | M2 内 |
| Q04 | 学生端 H5 白板书写能力范围 | F4-08 验收口径 | M2 内 |
| Q05 | 第三方 RTC 厂商选型与计费模式（刊例/时长包） | 成本模型 | M1 内 |
| Q06 | 录制默认开关的合规基线（默认开还是默认关） | 9.5 合规基线 | M1 内 |