产品策划文档 · PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

线上语言培训教学系统策划与需求文档

主流线上教学系统调研 · 产品定位 · 功能与架构规划

文档编号：PRD-LTS-2026-001

版本：V1.0

日期：2026 年 10 月 24 日

编制：产品策划组

密级：内部

目录

一、文档概述	1

1.1 文档目的	1

1.2 项目范围	1

1.3 读者对象	1

1.4 术语定义	1

1.5 修订记录	1

二、项目背景与建设目标	1

2.1 业务背景	1

2.2 业务场景定义	1

2.3 建设目标	1

2.4 成功度量指标	1

三、现有线上教学系统调研分析	1

3.1 调研范围与方法	1

3.2 专业互动教室：ClassIn	1

3.3 自研空中教室：51Talk Air Class / VIPKid	1

3.4 在线外教市场：italki / Cambly / Preply / Lingoda	1

3.5 通用会议工具：Zoom / 腾讯会议 / 钉钉	1

3.6 功能矩阵对比	1

3.7 调研结论与机会点	1

四、产品定位与设计原则	1

4.1 产品定位	1

4.2 差异化策略	1

4.3 设计原则	1

五、用户角色与核心场景	1

5.1 角色定义	1

5.2 核心场景流程	1

六、功能需求	1

6.1 功能架构总览	1

6.2 F1 用户与权限中心（P0）	1

6.3 F2 课程与排课管理（P0/P1）	1

6.4 F3 实时互动教室（P0 核心）	1

6.5 F4 学生作品上传与作业（P0/P1）	1

6.6 F5 录制与回放（P0）	1

6.7 F6 学情数据（P1）	1

6.8 F7 运营与合规后台（P0）	1

6.9 功能清单汇总	1

七、非功能需求	1

7.1 性能需求	1

7.2 容量规划（100 教室并发）	1

7.3 可用性需求	1

7.4 安全需求	1

7.5 合规需求	1

7.6 终端兼容性	1

八、系统架构设计	1

8.1 总体架构	1

8.2 技术选型建议	1

8.3 核心流程设计	1

8.4 数据架构（核心实体）	1

九、接口需求概要	1

9.1 接口设计原则	1

9.2 关键接口清单（概要）	1

十、技术与经济可行性分析	1

10.1 技术可行性	1

10.2 经济可行性	1

10.3 综合结论	1

十一、实施规划	1

11.1 里程碑计划	1

11.2 团队与资源建议	1

十二、风险识别与应对	1

十三、附录	1

13.1 调研竞品清单	1

13.2 参考标准与法规	1

13.3 待确认问题（Open Questions）	1

执行摘要 · Executive Summary

本文档面向线上语言培训业务，基于对国内外四类主流线上教学系统（专业互动教室、自研空中教室、在线外教市场、通用会议工具）的调研分析，完成产品定位、系统架构与功能规划，形成可直接指导研发落地的需求文档。 调研发现：ClassIn 功能全但重且贵，51Talk 效果好但投入以亿元计，italki/Cambly 运营强但课堂浅，Zoom/腾讯会议接入易但无教学闭环——「小班实时互动 + 讲稿白板深度教学 + 点名应答与语音作业 + 轻量接入 + 合规内置」的语言小班课堂存在明确产品空白。本系统定位为「语言培训专用沉浸式小班课堂」，支撑 1 名教师对 1—10 名学生、最多 100 间教室同时开课（峰值约 1,100 路媒体流）。 全文共规划 61 项功能（P0 46 项 / P1 13 项 / P2 2 项），覆盖实时音视频、讲稿下发、互动白板、点名回答、学生语音文字上传、录制回放、学情数据与合规后台；架构采用五层模型，媒体层建议第三方 RTC 托管、上层自研；音视频端到端延迟 ≤ 400ms，月度可用性 ≥ 99.9%；合规按教育部《直播类在线教学平台安全保障要求》与等保要求内置。核心课堂（P0）计划 10 周内交付。

| 教学班型 | 并发规模 | 峰值媒体流 | 端到端延迟 | 功能点规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 : 1 — 1 : 10 | 100 间教室 | 约 1,100 路 | ≤ 400ms | 61 项 |

## 一、文档概述

本章说明文档的编制目的、项目范围、读者对象与术语约定，是全文阅读的基础。

### 1.1 文档目的

本文档面向线上语言培训业务，基于对国内外主流线上教学系统的调研分析，明确业务场景与建设边界，完成产品定位、系统架构与功能规划，形成可直接指导研发落地的需求文档。本文档是后续概要设计、详细设计、测试验收与项目排期的基准输入。

### 1.2 项目范围

本项目覆盖「课前—课中—课后」完整教学闭环的线上小班互动课堂系统，具体包括：

- 面向语言培训的实时互动教室（1 名教师对 1—10 名学生）；

- 教师视频下发、讲稿下发、互动白板、点名回答等课中核心能力；

- 学生语音/文字等作品上传与作业管理；

- 课程录制回放、学情数据统计；

- 支撑 100 间教室同时开课的后台与合规能力。

本项目不覆盖：招生营销工具链、支付与预收费资金系统、课程内容生产工具（CMS）。上述能力在二期以后以开放接口方式对接（见第十一章）。

### 1.3 读者对象

| 读者 | 关注重点 |
| --- | --- |
| 机构决策层 | 第 2、4、10、11 章（目标、定位、投入、风险） |
| 产品/策划 | 全文，特别是第 5、6 章 |
| 研发/架构 | 第 6、7、8、9 章 |
| 测试/验收 | 第 6 章验收标准、第 7 章指标 |
| 运营/合规 | 第 6.8、7.5 章 |

### 1.4 术语定义

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| RTC | Real-Time Communication，实时音视频通信 |
| SFU | Selective Forwarding Unit，选择性转发单元，多人实时音视频服务端架构 |
| MCU | Multipoint Control Unit，多人实时音视频混流服务端架构 |
| 信令 | 房间状态、翻页、举手、点名等控制消息的传输通道 |
| 白板同步 | 矢量笔画数据经信令通道广播实现的多端书写一致性 |
| 讲稿 | 教师授课用课件与备注，含 PPT/PDF/图片/音视频等 |
| 点名回答 | 教师按随机/顺序/指定方式要求学生应答的课堂互动 |
| CDN | Content Delivery Network，内容分发网络 |
| CEFR | 欧洲语言共同参考框架，语言能力分级标准 |

### 1.5 修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-10-24 | 首版：调研分析、产品定位、功能与架构规划 | 产品策划组 |

## 二、项目背景与建设目标

本章阐述项目背景与核心业务场景，明确建设目标与成功度量指标。

### 2.1 业务背景

语言培训是线上化程度最高的教培品类之一：教学内容以「面对面开口练习」为核心，天然依赖实时音视频互动；同时师生地理分布分散（尤其是外教与学员跨时区），线上化是刚性需求。行业已经过充分验证：

- 头部自研平台（51Talk、VIPKid）以「空中教室」实现 25 分钟高频 1 对 1 互动，验证了线上语言教学的效果与商业模型；

- ClassIn 等专业互动教室覆盖 160 余个国家、月均开课约三千万节，验证了小班互动课堂的规模可行性；

- italki、Cambly、Preply 等外教市场平台验证了「教师市场 + 预约制」的供给组织模式。

但与此同时，现有系统呈现明显的「能力分层」：通用会议工具（Zoom、腾讯会议）缺教学闭环，专业教室（ClassIn）功能重、成本高，外教平台（Cambly、italki）缺白板课件等深度教学工具（详见第三章）。对于以「小班互动 + 讲稿白板 + 点名应答 + 语音作业」为核心教学模式的语言培训机构，存在明确的产品空白：需要一个轻量化接入、语言教学场景深度定制、合规内置的小班互动课堂系统。

### 2.2 业务场景定义

本项目的核心业务场景定义如下，是全部功能与非功能需求的推导基准：

| 场景要素 | 定义 |
| --- | --- |
| 教学模式 | 1 名教师对应 1—10 名学生的实时互动小班课 |
| 并发规模 | 最多 100 名教师同时上课（峰值约 100 间教室、约 1,100 路媒体流） |
| 教师视频下发 | 教师端摄像头/屏幕内容实时下发至全体学生，支持多路画面与屏幕共享 |
| 讲稿下发 | 教师将课件（PPT/PDF/图片/音视频）推送至学生端，翻页、标注实时同步 |
| 白板下发 | 互动白板的书写、标注、擦除实时同步至全体学生端 |
| 点名回答 | 教师发起点名（随机/顺序/指定），被点名学生以语音或文字应答，过程可记录 |
| 学生上传 | 学生可上传语音、文字、图片等，用于课堂应答与课后作业 |
| 课程形态 | 预约制排课，单节课时长建议 25—45 分钟 |
| 终端 | 教师以 PC/平板为主，学生覆盖 PC、平板、手机、H5 |

### 2.3 建设目标

- 教学体验目标：还原线下小班课堂的互动体验——师生「面对面」、板书同步、开口练习可管可控；

- 业务目标：支撑机构 100 间教室并行开课，单教室服务 1—10 名学生，覆盖语言培训主流班型；

- 效率目标：课前备课（讲稿预上传）、课中管控（点名/静音/权限）、课后复盘（回放/学情）全流程线上化；

- 合规目标：满足教育部直播类在线教学平台安全要求与等级保护要求，内容可管可控可追溯。

### 2.4 成功度量指标

| 指标 | 目标值 | 度量方式 |
| --- | --- | --- |
| 音视频端到端延迟 | ≤ 400ms（P95） | 客户端埋点统计 |
| 白板/信令同步延迟 | ≤ 300ms（P95） | 信令链路埋点 |
| 课堂可用性 | ≥ 99.9%（月度） | 监控系统 |
| 并发承载 | 100 间教室无降级 | 压测报告 |
| 学生开口时长占比 | ≥ 50%（点名+自由发言） | 学情统计 |
| 点名应答记录完整率 | 100% | 系统日志 |
| 课堂回放生成时长 | 下课 ≤ 5 分钟 | 后台监控 |

## 三、现有线上教学系统调研分析

本章基于各产品官方资料与公开技术分享，对四类代表性系统进行调研，形成功能矩阵对比与结论。

### 3.1 调研范围与方法

本次调研选取四类代表性系统，覆盖「专业教学工具—自研空中教室—外教市场—通用会议」四条技术路线，信息来源为各产品官方资料、公开技术分享与行业分析（截至 2026 年 10 月，清单见附录 13.1）。

| 类别 | 代表产品 | 路线特征 |
| --- | --- | --- |
| 专业互动教室 | ClassIn（翼鸥教育） | 教育场景原生设计，工具最全 |
| 自研空中教室 | 51Talk Air Class、VIPKid | 重体验、重数据、重投入 |
| 在线外教市场 | italki、Cambly、Preply、Lingoda | 供给市场+预约制，课堂工具轻 |
| 通用会议工具 | Zoom、腾讯会议、钉钉 | 通用沟通，教学功能为基础叠加 |

### 3.2 专业互动教室：ClassIn

ClassIn 由翼鸥教育开发，覆盖 160 余个国家、6 万余家机构，月均开课约 3,000 万节，是在线互动教室的标杆产品。其能力特征如下。

课堂互动能力：

- 班型覆盖 1 对 1、小班课（最多 16 路视频同屏面对面）、大班直播、双师课堂；

- 互动电子黑板支持多人同时书写、标注、擦除，可将 PPT/PDF/图片/音视频直接拖入白板，支持多页滚动与多课件组合授课；

- 内置 50 余种教学工具：答题器、抢答器、随机选人、计时器、骰子、奖杯奖励、举手、分组讨论、小黑板等；

- 课堂权限精细：教师可单独控制每名学生的麦克风、摄像头与白板编辑权限。

教学管理能力：排课约课、作业布置（图文/音频/视频）、题库组卷与在线考试、学情分析报告、课程回放、开放 API 与 LMS 对接。

接入与多端：覆盖 Windows、macOS、iOS、Android、Web 及教学一体机；学生免注册，凭昵称+教室号或临时链接即可进入，接入门槛低；手机端定位为「听课」而非授课。

局限：

- 产品重、资源占用高，低配设备易出现卡顿与音画延迟；

- 商用成本高（商业版万元级/年起），中小机构长期使用压力大；

- 功能面向全学科全学段，语言培训场景的专项能力（如语音作业、发音评估、点名应答记录）并非产品主线。

### 3.3 自研空中教室：51Talk Air Class / VIPKid

51Talk 自研空中教室 Air Class（AC），历时数年、投入约 5 亿元，是在线少儿英语的代表性自研系统，其特征代表了「效果导向」的语言教学系统设计：

- 强互动课堂：25 分钟高频 1 对 1，全英文沉浸；实时翻译、音视频传输策略智能调整、智能降噪；

- 全过程录制：全屏录制完整呈现「教材+教师+学生」同屏画面，支持精彩片段收藏、下载、转发；

- AI 学情闭环：「魔镜大脑」采集学习数据，课后即时生成六维雷达图报告（听、说、读、写、词汇、语法/参与度）；AI 发音评分对朗读单词逐词标注；单元测试达标后才可升级，并颁发证书；

- 全球网络：海底国际专线 + 全球数百网络节点，保障上万节课同时进行的稳定性；

- Serverless 架构实践：基于腾讯云 TRTC + 云函数实现全景录制，按量计费、弹性扩缩，录制成本显著下降。

该路线验证了「语言教学系统 = 实时课堂 × 学习数据 × AI 反馈」的效果闭环，但也意味着重投入（数亿元级、多端研发团队 10 人以上），适合头部机构，不适合中小机构直接复制。

### 3.4 在线外教市场：italki / Cambly / Preply / Lingoda

该类平台以「教师供给市场 + 预约制」组织教学，课堂本体普遍轻量：

- italki：覆盖 150 余种语言、数千名教师，专业教师与社区辅导员双轨，按课付费、支持试课；

- Cambly：母语者即时接入、按分钟计费、录音回顾，侧重口语信心建立；

- Preply：结构化 1 对 1、入学测评与匹配算法、订阅制，侧重考试备考与长期规划；

- Lingoda：小班 + 1 对 1，CEFR 级别体系的结构化课程，侧重学习纪律与进度 accountability；

- EngVarta（旁证参考）：纯音频 15—25 分钟短时高频练习，认证教师实时纠音，按「日练习」定价。

共性特征：课堂以「视频通话 + 文字聊天」为主，普遍缺少专业电子白板、课件结构化下发、点名应答记录等深度教学工具；强项在教师市场、预约、评价与进度追踪等平台运营层。这说明「课堂深度」与「供给运营」在现有产品中多为二选一。

### 3.5 通用会议工具：Zoom / 腾讯会议 / 钉钉

- Zoom：分组讨论（Breakout Rooms，最多 50 组）、白板与批注、投票、举手等非语言反馈、表情反应、虚拟背景/沉浸视图、远程控制；免费版 40 分钟限制，部分标注能力仅 PC 可用；

- 腾讯会议：国内连接稳定、上手成本低，但教学专属功能少；

- 钉钉：自带家校组织架构、作业提交、打卡与成绩统计，贴合校园管理，但面向教培商业化授课适配性差。

共性局限：

- 定位为「远程沟通」而非「教学」，白板与课件能力为基础叠加（如 Zoom 白板标注不跟随文档翻页、进入分组后白板内容丢失、无障碍支持不足）；

- 缺少教学闭环：无作业测验体系、无学情报告、无课程管理；

- 课堂管控粒度粗，缺少随机点名、抢答、奖励等课堂组织工具；

- 国内合规资质（等保、直播教学安全标准）需自行建设。

### 3.6 功能矩阵对比

| 能力项 | ClassIn | 51Talk AC | italki/Cambly | Zoom/腾讯会议 | 本项目定位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 师 1—10 学生小班互动 | 支持（16 路视频） | 支持（以 1v1 为主） | 以 1v1 为主 | 分组实现 | 原生小班教室 |
| 教师视频下发（多路/屏幕共享） | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 讲稿结构化下发（PPT/PDF/音视频） | 支持（白板内嵌） | 支持（教材同屏） | 聊天传文件 | 屏幕共享 | 课件+信令同步 |
| 互动白板（多人协作+标注） | 支持 | 有限 | 不支持 | 基础 | 矢量同步 |
| 随机点名/抢答/奖励 | 支持 | 有限 | 不支持 | 不支持 | 点名应答全记录 |
| 学生语音/文字上传（课堂+作业） | 支持（作业） | 支持（录音打分） | 聊天为主 | 不支持 | 双通道 |
| AI 发音评分 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | P1 |
| 录制回放 | 支持 | 支持（全景） | Cambly 支持 | 云录制 | 多流合成 |
| 学情报告 | 支持 | 支持（雷达图） | 进度追踪 | 不支持 | P1 起 |
| 排课约课/教务 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 轻量教务 |
| 教师市场/评价 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | P2 开放对接 |
| 免安装轻量接入 | 需客户端 | 需客户端 | App | H5 | H5+客户端双轨 |
| 合规内置（等保/安全标准） | 支持 | 支持 | 境外为主 | 需自建 | 按国标内置 |

### 3.7 调研结论与机会点

- 四条路线各有边界：专业教室（ClassIn）功能全但重且贵；自研空中教室效果好但投入以亿元计；外教市场运营强但课堂浅；通用会议工具接入易但无教学闭环。

- 「语言小班课堂」存在明确空白：同时满足「小班实时互动 + 讲稿白板深度教学 + 点名应答与语音作业 + 轻量接入 + 合规内置」的系统，在中等投入量级（第三方 RTC + 自研上层）内可以成立。

- 架构路线已有共识：行业统一采用 SFU 架构（淘汰多人 P2P），第三方商用 RTC（TRTC/Agora 等，0.003—0.006 元/分钟/路）可让无音视频团队的机构 2—4 周完成媒体层上线；信令、白板、教学交互等上层自研，兼顾定制与成本。

- 合规是硬门槛：教育部《直播类在线教学平台安全保障要求》对身份认证、一键管控、内容留档提出明确要求，等保与内容审核需在建设期内置而非事后补（详见 7.5）。

核心机会：以「第三方 RTC 托管媒体层 + 自研教学上层」的中等投入，做深语言培训场景的点名应答、语音作业与学情闭环，同时以 H5 轻接入和国标合规内置形成对 ClassIn（重）与会议工具（浅）的差异化夹击。

## 四、产品定位与设计原则

基于第三章调研结论，本章明确产品定位、差异化策略与总体设计原则。

### 4.1 产品定位

「语言培训专用沉浸式小班课堂」——面向语言培训机构的实时互动教学系统，1 名教师对 1—10 名学生，以「面对面视频 + 讲稿白板 + 点名开口 + 语音作业」为核心教学模式，覆盖课前备课、课中互动、课后复盘全流程。

### 4.2 差异化策略

| 维度 | 通用会议工具 | 外教市场平台 | ClassIn | 本系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学深度 | 浅 | 浅—中 | 深 | 深（语言场景专项） |
| 轻量接入 | 强 | 中 | 弱（重客户端） | H5 + 客户端双轨 |
| 语言场景能力 | 无 | 部分（录音） | 通用学科 | 点名应答记录、语音作业、发音评估（P1） |
| 投入量级 | — | — | 高 | 中（媒体托管+上层自研） |
| 合规 | 需自建 | 境外居多 | 有 | 按国标内置 |

差异化要点：

- 语言场景专项：点名回答的应答过程（语音/文字）自动记录并计入学情；学生语音上传支持作业化与发音评估（P1）；

- 轻量化接入：学生端 H5 免安装进入为主、客户端增强体验为辅，降低约课流失；

- 合规内置：按教育部直播教学安全标准与等保要求设计，而非事后补丁。

### 4.3 设计原则

- 低延迟优先：音视频端到端 ≤ 400ms、信令/白板 ≤ 300ms；弱网环境音频优先、视频降级，保障「开口练习」不中断；

- 教学闭环：任何课堂动作（翻页、标注、点名、应答、上传）都落库可回溯，支撑回放与学情；

- 课堂主权在教师：学生端默认无书写/传文件权限，一切互动能力由教师课堂内授权开启；

- 接入零门槛：学生凭一次性令牌进课堂，降低临时约课、试听课流失；

- 合规内置：实名认证、内容审核、一键管控、防录屏水印为建设期需求，而非运营期补丁。

## 五、用户角色与核心场景

本章定义系统的三类用户角色，并以一节 45 分钟标准课为例，描述课前、课中、课后的核心场景流程。

### 5.1 角色定义

| 角色 | 描述 | 主要终端 |
| --- | --- | --- |
| 平台管理员 | 机构运营与合规负责人：用户与教师审核、课程与教室监控、内容审核、安全管控 | PC 后台 |
| 教师 | 授课主体：备课（上传讲稿）、上课（视频/白板/点名/管控）、布置批改作业 | PC / 平板 |
| 学生 | 学习主体：进入课堂、观看讲稿与白板、应答点名、上传语音/文字、查看回放与报告 | PC / 平板 / 手机 / H5 |

### 5.2 核心场景流程

课前（备课与约课）：教师在课程库上传/关联讲稿（PPT/PDF/图片/音视频）→ 系统按课表创建教室并生成进入令牌 → 学生收到上课提醒（Push/短信）→ 课前 10 分钟可设备自检（麦克风/摄像头/网络）。

课中（45 分钟标准课）：

- 师生按令牌进入教室，教师广播视频，学生端默认静音入会；

- 教师下发讲稿，学生端同步翻页；教师在讲稿或白板上书写标注，实时同步；

- 讲解环节：教师视频 + 白板讲授；学生可举手，教师授权后开麦发言；

- 练习环节：教师发起点名（随机/顺序/指定）→ 被点名学生以语音应答（或文字）→ 系统记录应答人、时长、内容；教师可即时评分或纠正；

- 学生课堂内上传语音/文字/图片（如朗读作业、答案照片）；

- 教师全程可控：静音/恢复、关闭摄像头、收回白板权限、移出教室、一键暂停/关停。

课后（复盘与巩固）：系统自动合成课堂录制（视频+白板+信令事件）→ 学生可回放（带有效期与动态水印）→ 教师批改学生上传作品并反馈 → 学情报告记录出勤、发言时长、点名应答、作业完成情况 → 支撑下一节课备课。

## 六、功能需求

本章按模块给出功能需求清单。优先级定义：P0 = MVP 必须上线；P1 = 二期（上线后 1—3 个月）；P2 = 远期规划。各功能点附验收标准，作为测试验收依据；开发排期以功能点编号为最小跟踪单元。

### 6.1 功能架构总览

系统功能划分为七大模块，实时互动教室为核心：

| 层级 | 模块组成 |
| --- | --- |
| 终端接入层 | 教师端（PC/平板）、学生端（PC/平板/手机/H5）、运营后台（PC） |
| 实时互动教室（核心） | 实时音视频、讲稿下发、互动白板、点名回答、课堂 IM、课堂管控 |
| 教学管理层 | 课程与排课、学生作品与作业、录制回放、学情数据 |
| 基础支撑层 | 用户与权限中心、内容审核与安全管控、监控运维 |

七大模块：F1 用户与权限中心、F2 课程与排课管理、F3 实时互动教室、F4 学生作品与作业、F5 录制与回放、F6 学情数据、F7 运营与合规后台。

### 6.2 F1 用户与权限中心（P0）

| 编号 | 功能点 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1-01 | 账号体系 | 支持手机号注册登录、机构统一身份认证对接；角色三分为管理员/教师/学生 | P0 | 三角色权限隔离，越权访问被拒绝 |
| F1-02 | 实名认证 | 用户实名信息采集与校验（对接权威核验），教师附加资质材料上传与审核 | P0 | 未实名用户不可开课/购课 |
| F1-03 | 双因子认证 | 管理员与教师支持双因子登录（口令+短信/OTP） | P0 | 管理员账号强制开启 |
| F1-04 | 教师审核 | 教师入驻申请、资质审核、状态管理（在职/停用） | P0 | 审核流程全程留痕 |
| F1-05 | 学生班级关系 | 学生与班级/课程的绑定、批量导入 | P0 | 批量导入 500 人/次成功率 ≥ 99% |

### 6.3 F2 课程与排课管理（P0/P1）

| 编号 | 功能点 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-01 | 课程体系 | 课程/课节两级结构，支持课程目标、适用级别（对标 CEFR 等）设置 | P0 | 支持 1v1 与 1v2—10 小班两种班型配置 |
| F2-02 | 排课 | 按周视图排课，支持周期性课表、单次调课/取消、冲突检测 | P0 | 同一教师时间冲突时禁止保存 |
| F2-03 | 教室预创建 | 按课表自动创建教室与进入令牌（有效期精确到课节） | P0 | 课前 10 分钟令牌生效，下课即失效 |
| F2-04 | 上课提醒 | 课前提醒 Push/短信，含一键进入入口 | P0 | 提醒可配置提前时长（默认 30 分钟） |
| F2-05 | 试听课 | 生成一次性试听链接，免注册进入（昵称+手机验证） | P1 | 试听链接仅限单次单设备使用 |
| F2-06 | 约课与调课（学生自助） | 学生在可选时段内预约/取消，遵守取消时限 | P1 | 取消时限前免费取消并返还课时 |

### 6.4 F3 实时互动教室（P0 核心）

F3 实时互动教室是系统核心，覆盖课中教学全流程，下设六个能力域：实时音视频、讲稿下发、互动白板、点名回答、课堂即时消息与课堂管控。

#### 6.4.1 实时音视频

| 编号 | 功能点 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F3-01 | 房间模型 | 每课节一间房间，成员上限 11 人（1 师 10 生）；进房令牌鉴权 | P0 | 无令牌/过期令牌无法进房 |
| F3-02 | 教师视频下发 | 教师摄像头 720p 推流，学生端订阅教师主画面；支持多摄像头切换 | P0 | 教师流下行至 10 名学生，首帧 ≤ 1s |
| F3-03 | 学生音视频 | 学生默认静音入会，摄像头可开；教师可授权发言 | P0 | 授权/收回响应 ≤ 1s |
| F3-04 | 屏幕共享 | 教师共享屏幕/窗口/浏览器标签页（含系统音频） | P0 | 共享与摄像头画面可组合布局 |
| F3-05 | 布局 | 演讲者模式/画廊模式/焦点模式；教师端可聚焦某学生画面 | P0 | 布局切换对全体成员生效或按端本地生效 |
| F3-06 | 弱网自适应 | 丢包 30% 下音频连续不中断；视频动态降档（720p→360p→音频） | P0 | 压测报告中卡顿率 ≤ 1% |
| F3-07 | 断线重连 | 网络闪断自动重进房间，恢复角色与权限状态 | P0 | 重连成功 ≤ 3s，白板/讲稿状态自动补齐 |

#### 6.4.2 讲稿下发

| 编号 | 功能点 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F3-08 | 课件库 | 教师上传 PPT/PDF/图片/音视频等，单文件 ≤ 500MB；课件转码预处理（PDF 逐页、音视频转码） | P0 | 上传后 10 分钟内完成预处理 |
| F3-09 | 讲稿下发 | 课堂内教师一键将课件下发至全体学生端，学生端自动加载并跟随翻页 | P0 | 下发至首屏展示 ≤ 3s |
| F3-10 | 翻页同步 | 教师翻页/跳页实时广播，学生端同步；支持学生端「自由翻阅」授权模式 | P0 | 同步延迟 ≤ 300ms |
| F3-11 | 教师备注 | 教师端备注区（仅教师可见），记录教学提示 | P1 | 学生端任何途径不可见备注 |
| F3-12 | 课件标注 | 教师在课件上直接书写/高亮/激光笔，学生端实时可见 | P0 | 标注延迟 ≤ 300ms，与白板可叠加 |

#### 6.4.3 互动白板

| 编号 | 功能点 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F3-13 | 白板同步 | 教师书写笔画以矢量数据经信令通道广播，学生端渲染；支持画笔/文字/图形/橡皮 | P0 | 笔画同步延迟 ≤ 300ms |
| F3-14 | 多人协作 | 教师可授权指定学生在白板书写（授权/收回） | P0 | 授权状态实时生效 |
| F3-15 | 白板与课件叠加 | 白板可作为独立页，也可叠加在课件上做标注 | P0 | 两种模式可随时切换且内容不丢 |
| F3-16 | 多页与截图 | 白板多页滚动、无限延伸；一键截图保存至课堂素材 | P1 | 截图可下载/转发家长（授权后） |

#### 6.4.4 点名回答（语言培训核心）

| 编号 | 功能点 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F3-17 | 点名发起 | 教师发起点名，三种模式：随机（按在线学生抽取）、顺序（按名单轮序）、指定（点选学生） | P0 | 三种模式均支持；随机模式不重复抽到同一人直到全员轮遍 |
| F3-18 | 应答倒计时 | 点名后自动倒计时（默认 30s，教师可调），超时自动跳过并标记「未应答」 | P0 | 倒计时对师生端均可见 |
| F3-19 | 语音应答 | 被点名学生麦克风自动上麦（或手动开麦）语音回答，教师端突出显示其画面 | P0 | 应答过程自动开始录音片段 |
| F3-20 | 文字应答 | 学生可在 IM 区以文字应答（适合低龄/不便开口场景） | P0 | 文字应答与语音应答均计入记录 |
| F3-21 | 应答记录 | 系统记录每次点名：时间、被点名人、模式、应答方式（语音/文字）、应答时长、是否超时 | P0 | 记录 100% 落库，可导出 |
| F3-22 | 点名统计 | 课堂内实时显示「已点 n/应点 m 人」，避免漏点重复点 | P0 | 与 F3-21 数据一致 |

#### 6.4.5 课堂即时消息

| 编号 | 功能点 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F3-23 | 文字 IM | 群聊文字消息，支持教师全员广播与师生私聊 | P0 | 消息延迟 ≤ 300ms，断线重连后补齐 |
| F3-24 | 语音消息 | 学生可发送短语音消息（≤ 60s），教师可播放 | P0 | 语音消息转码后存储，可回放 |
| F3-25 | 禁言与审核 | 教师可全局禁言/单人禁言；IM 内容经敏感词实时过滤 | P0 | 违规消息按审核策略拦截并留痕 |

#### 6.4.6 课堂管控

| 编号 | 功能点 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F3-26 | 成员管控 | 静音/恢复、关闭摄像头、下讲台、移出教室、黑名单 | P0 | 管控指令 ≤ 1s 生效 |
| F3-27 | 互动权限总控 | 教师一键「禁止所有教学互动权限」（禁止后学生无法自主开启，符合教育部标准） | P0 | 一键操作后学生端互动入口置灰 |
| F3-28 | 一键暂停/关停 | 网课安全事件时教师/管理员一键暂停直播或一键关停课堂（按教育部标准） | P0 | 暂停后媒体流即时中断并告警 |
| F3-29 | 举手 | 学生举手申请发言，教师批准后开麦 | P0 | 举手队列对教师可见 |

### 6.5 F4 学生作品上传与作业（P0/P1）

| 编号 | 功能点 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F4-01 | 课堂快传 | 课堂内学生上传语音/文字/图片（朗读录音、答案、笔记照片），直达教师端 | P0 | 上传进度可见，失败可重试 |
| F4-02 | 作业布置 | 教师布置作业（文字说明+附件+录音任务+截止时间），支持全班/分组 | P1 | 截止时间前提醒未交学生 |
| F4-03 | 作业提交 | 学生提交语音/文字/图片/文件，支持多次修订提交 | P1 | 提交记录版本化 |
| F4-04 | 批改反馈 | 教师在线试听/查看并打分、文字/语音评语反馈 | P1 | 评语可推送至学生端 |
| F4-05 | 发音评估 | 学生录音作业 AI 发音评分（按词/句评分，错误标注） | P1 | 评分与人工抽检偏差可接受（P1 定义量化标准） |
| F4-06 | 作品墙 | 优秀作品课堂内展示（授权后） | P2 | 展示需学生/监护人授权 |

### 6.6 F5 录制与回放（P0）

| 编号 | 功能点 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F5-01 | 云端录制 | 教师视频、学生应答片段、白板、讲稿、IM/信令事件全程录制 | P0 | 下课 ≤ 5 分钟生成可播放回放 |
| F5-02 | 回放布局 | 回放支持「视频主画面+白板/课件同步+IM 时间轴」多区域布局 | P0 | 回放进度拖动时各区域同步 |
| F5-03 | 精彩片段 | 教师/学生标记精彩片段，可剪辑保存 | P1 | 片段剪辑 ≤ 2 分钟完成 |
| F5-04 | 回放管控 | 回放有效期设置、动态水印（跑马灯学员 ID）、防下载策略 | P0 | 水印不可关闭；过期回放不可访问 |
| F5-05 | 录制存储策略 | 默认留存 180 天（满足内容安全要求），可配置延长 | P0 | 到期自动清理并记录 |

### 6.7 F6 学情数据（P1）

| 编号 | 功能点 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F6-01 | 课堂行为采集 | 出勤、在线时长、发言时长、举手次数、点名应答次数/超时次数、作业完成率 | P1 | 数据与课堂记录一致 |
| F6-02 | 学情报告 | 按课/按周生成学生学情报告（出勤+互动+作业+待改进项） | P1 | 报告可导出 PDF |
| F6-03 | 教师视角看板 | 班级出勤率、人均开口时长、点名覆盖率等教学改进指标 | P1 | 数据 T+1 可查 |
| F6-04 | 家长/学员触达 | 报告一键推送学员端（授权情况下推送家长） | P2 | 推送需授权确认 |

### 6.8 F7 运营与合规后台（P0）

| 编号 | 功能点 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F7-01 | 教室监控 | 实时查看所有开课教室（房间号、教师、在线人数、时长、异常状态） | P0 | 监控刷新 ≤ 5s |
| F7-02 | 远程管控 | 管理员远程静音/移人/关停任意教室 | P0 | 指令 ≤ 3s 生效并留痕 |
| F7-03 | 内容审核 | IM/语音/上传文件 AI 审核 + 人工复审队列；违规拦截与留痕 | P0 | 违规内容拦截响应 ≤ 3s |
| F7-04 | 黑名单 | 违规用户拉黑（账号/设备维度），禁止进房 | P0 | 黑名单即时生效 |
| F7-05 | 日志留存 | 登录、授课、互动、管控、审核日志留存 ≥ 180 天 | P0 | 日志不可篡改，可导出 |
| F7-06 | 数据看板 | 并发教室数、开课时长、卡顿率、延迟、审核量等运营指标 | P1 | 核心指标实时刷新 |

### 6.9 功能清单汇总

本期需求共 61 项功能点，优先级分布如下：

| 优先级 | 功能点数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 46 | MVP 必须上线（核心课堂闭环） |
| P1 | 13 | 二期（上线后 1—3 个月） |
| P2 | 2 | 远期规划 |
| 合计 | 61 | 以 6.2—6.8 各表为准 |

## 七、非功能需求

本章规定系统的性能、容量、可用性、安全、合规与终端兼容性要求，是架构设计与测试验收的基准。

### 7.1 性能需求

| 指标 | 目标值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 音视频端到端延迟 | ≤ 400ms（P95） | 师生互动可感知「面对面」 |
| 信令/白板/翻页同步延迟 | ≤ 300ms（P95） | 点名、翻页、笔画同步 |
| 首帧时间 | 进房到看到教师画面 ≤ 1s | 含鉴权与流订阅 |
| 课件下发到学生首屏 | ≤ 3s | 含 CDN 拉取 |
| 管控指令生效 | ≤ 1s（静音/授权）/ ≤ 3s（移人/关停） | 课堂秩序保障 |
| 回放生成 | 下课 ≤ 5 分钟 | 含多流合成 |

### 7.2 容量规划（100 教室并发）

按峰值 100 间教室、每教室 1 教师 + 10 学生（合计 1,100 路媒体流）规划：

| 资源项 | 估算 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 教师视频推流 | 100 路 × 720p ≈ 1.5Mbps ≈ 150Mbps | 推流至边缘节点 |
| 学生端下行（常规：学生仅音频） | 每学生 ≈ 2.1Mbps × 1,000 人 ≈ 2.1Gbps | 教师流 1.5Mbps + 9 名学生音频 |
| 学生端下行（极端：全员开视频 360p） | 每学生 ≈ 5.5Mbps × 1,000 人 ≈ 5.5Gbps | 容量上限按此冗余规划 |
| SFU 媒体节点 | 3—4 台（16C64G） | 单机承载 300—500 路，预留 N+1 |
| 信令并发连接 | 1,100 长连接 | 单 WebSocket 集群节点可承载数万连接 |
| 信令消息峰值 | 约 10,000 msg/s | 白板笔画 + IM + 点名广播 |
| 录制存储 | 约 300—500MB/课时；日 2,000 课时 ≈ 600GB—1TB/日 | 默认留存 180 天，需生命周期策略 |
| 课件存储 | 按机构课件库增长，对象存储 + CDN | — |

口径说明：若采用第三方商用 RTC，媒体层容量由厂商弹性承载（按量计费），本表作为成本测算与压测基准；若自建 SFU，按上表配置集群并保留 30% 冗余。

### 7.3 可用性需求

- 课堂核心链路（进房—音视频—白板—信令）月度可用性 ≥ 99.9%；

- 无单点故障：信令、媒体、业务服务均集群化部署；

- 故障隔离：单教室异常不影响其他教室；媒体节点故障时房间自动迁移并重连；

- 降级策略：媒体服务异常时至少保障 IM 与白板信令可用，教师可转「讲稿+IM」模式维持课堂；

- 数据备份：业务数据每日全量 + 实时增量；录制文件跨可用区冗余。

### 7.4 安全需求

- 传输加密：全链路 HTTPS/TLS；媒体流 DTLS/SRTP 加密；

- 房间鉴权：一次性短期令牌（精确到课节与用户），防房间号遍历蹭课；

- 防录屏：学生端回放动态水印（跑马灯学员 ID）+ 防下载策略；教师端讲稿下载权限可控；

- 内容安全：IM 实时敏感词过滤或先审后发；语音 AI 审核；上传文件病毒扫描；

- 数据安全：个人信息采集最小必要原则；数据境内存储；敏感字段加密存储；年度安全审计。

### 7.5 合规需求

| 合规项 | 要求 | 对应功能 |
| --- | --- | --- |
| 教育部《直播类在线教学平台安全保障要求》 | 双因子/实名认证、黑名单、一键暂停、一键禁止互动权限、一键关停、等保测评 | F1-03、F3-27、F3-28、F7-04 |
| 网络安全等级保护 | 等保 2.0 三级备案与年度测评 | 全局建设期要求 |
| 内容安全 | AI 实时审核（≤3s 拦截）、日志留存 ≥ 180 天、先审后发 | F7-03、F7-05 |
| 未成年人保护 | 青少年模式、K12 单节课 ≤ 40 分钟、监护人授权 | F2-02（课时长配置）、F4-06 |
| 资金合规（如涉收费） | 预收费监管账户对接、退费留痕 | 二期支付模块 |
| 资质公示 | ICP 备案、网络文化经营许可证、教师资质公示 | 运营要求 |

### 7.6 终端兼容性

| 终端 | 支持范围 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 教师端 | Windows/macOS 客户端、iPad | 完整教学能力 |
| 学生端 | Windows/macOS、iPad、Android 平板、iOS/Android App、H5（Chrome/Edge/Safari 近两年版本） | H5 覆盖听课+应答+上传；白板书写建议客户端/平板 |
| 后台 | PC 浏览器 | — |

## 八、系统架构设计

本章给出系统总体架构、技术选型建议、核心流程与数据架构设计。

### 8.1 总体架构

采用行业标准五层架构，媒体层按「第三方托管优先」策略（详见 8.2）：

| 层级 | 组成 |
| --- | --- |
| 接入层 | 教师客户端、学生 App/平板、学生 H5、运营后台 |
| 信令层 | WebSocket 集群（房间/翻页/举手/点名/权限广播）；Redis Pub/Sub 房间广播与在线状态缓存 |
| 媒体层 | SFU（第三方 RTC 或自建）：音视频路由、抗丢包、码率自适应 |
| 旁路层 | 云端录制（多流合成）→ 转码 → 对象存储 → CDN 回放 |
| 业务层 | 用户/课程/教室/作业/学情/审核/管控（微服务） |
| 数据层 | MySQL（业务）、Redis（热点/在线状态）、OSS（课件/录制） |

### 8.2 技术选型建议

| 维度 | 方案 A：第三方 RTC + 自研上层（推荐） | 方案 B：开源 SFU 半自研 | 方案 C：全自研 |
| --- | --- | --- | --- |
| 代表 | 腾讯 TRTC / 声网 Agora / 火山 RTC | mediasoup / LiveKit 二次封装 | 从零自研 SFU |
| 上线周期 | 2—4 周（媒体层） | 2—3 个月 | 6—12 个月 |
| 成本结构 | 0.003—0.006 元/分钟/路，按量计费 | 云服务器固定成本 + 少量带宽，1 名音视频工程师维护 | 音视频团队（年薪百万级起） |
| 弹性 | 厂商弹性扩容 | 自行预估扩容 | 自行预估扩容 |
| 定制深度 | 上层完全自研（信令/白板/教学），媒体不可改 | 媒体层可深度定制 | 完全可控 |
| 合规/私有化 | 公有云（境内节点） | 可私有化部署 | 可私有化 |
| 适用 | 中小机构、快速验证商业模式（本阶段推荐） | 有 1—2 名音视频工程师、追求长期单位成本下降 | 头部机构大体量 |

选型结论：本阶段采用方案 A——媒体层托管（境内节点、按量计费），信令、白板、讲稿同步、点名应答、作业与学情等上层全部自研；待并发规模与成本模型稳定后，可评估向方案 B 迁移以降低长期媒体成本。白板建议基于成熟白板 SDK 或自研「Canvas + 操作日志」实现，信令通道与业务后端复用同一 WebSocket 体系。

### 8.3 核心流程设计

流程一：学生进房

- 学生点击上课链接，携带课节令牌请求业务后端；

- 后端校验令牌（课节/用户/有效期/黑名单），返回房间号与媒体凭证；

- 客户端连接信令通道（加入房间广播组），向媒体层订阅教师流；

- 信令广播「成员加入」，教师端成员列表更新；白板/讲稿当前状态随进房快照下发，保证晚到者内容补齐。

流程二：点名回答

- 教师在端上发起点名（随机/顺序/指定），信令广播 rollcall.start（含被点名人、倒计时）；

- 被点名学生端弹窗提示并自动申请上麦；教师端该学生画面聚焦突出；

- 学生语音应答（或 IM 文字应答），信令上报 rollcall.answer（应答方式/开始时间），媒体层开始录制应答片段；

- 倒计时结束或教师手动结束，信令 rollcall.end，记录落库（应答人/方式/时长/是否超时）；

- 教师端「已点 n/应点 m」实时更新，全员轮完后提示可开始新一轮。

流程三：白板/讲稿同步

- 教师端每次笔画产生矢量数据（点序列+样式+时间戳），经信令通道广播；

- 学生端按时间戳顺序渲染，支持增量补齐（晚到者接收当前快照 + 增量）；

- 讲稿翻页为信令事件（页码+文档 ID），学生端本地预加载相邻页保证切换流畅；

- 白板标注与课件可叠加：标注数据与页码绑定，翻页时自动切换对应标注层。

流程四：录制与回放

- 开课即启动云端录制：教师视频流 + 学生应答片段 + 白板/讲稿信令事件流 + IM；

- 下课触发合成任务：多流按时间轴对齐，生成「视频主区 + 白板/课件同步区 + IM 时间轴」的回放；

- 回放入对象存储，经 CDN 分发，播放时校验有效期并叠加动态水印。

### 8.4 数据架构（核心实体）

| 实体 | 关键字段（概要） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| user | id、手机号、角色、实名状态、状态 | 三角色统一账号 |
| teacher_profile | user_id、资质材料、审核状态、评分 | 教师档案 |
| course / lesson | course_id、lesson_id、类型（1v1/小班）、时长、级别 | 课程与课节 |
| classroom | lesson_id、房间号、状态、开始/结束时间 | 一间课一节 |
| classroom_member | classroom_id、user_id、角色、进出时间、设备 | 成员与出勤 |
| courseware | 教师、文件、类型、转码状态、页数 | 课件库 |
| whiteboard_op | classroom_id、时间戳、笔画数据、页码 | 白板操作日志（回放/同步） |
| rollcall_record | classroom_id、模式、被点名人、应答方式、应答时长、超时标记 | 点名应答记录 |
| message | classroom_id、发送人、类型（文本/语音）、内容、审核状态 | IM |
| submission | 作业/课堂快传、学生、类型（语音/文字/图片/文件）、版本、批改结果 | 学生作品 |
| recording | classroom_id、文件、时长、状态、有效期、水印策略 | 录制回放 |
| audit_log | 操作人、动作、对象、时间、IP/设备 | 全量审计日志 |

## 九、接口需求概要

本章约定接口设计原则，并列出关键接口清单，作为前后端联调与第三方对接的基准。

### 9.1 接口设计原则

- 业务接口 REST/JSON，令牌鉴权（JWT），媒体与信令走独立通道；

- 信令消息采用「房间广播 + 事件类型」模型，事件按 8.3 命名规范（如 rollcall.start、slide.sync）；

- 所有写操作留审计日志；与第三方 RTC 的媒体管理（建房/销毁/录制）经适配层封装，便于厂商切换。

### 9.2 关键接口清单（概要）

| 接口 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| POST /auth/token | 客户端→业务 | 登录获取令牌 |
| GET /lessons/{id}/classroom-token | 客户端→业务 | 进房令牌签发（校验课节/黑名单） |
| WS /signal | 客户端↔信令 | 房间信令长连接 |
| POST /rooms | 业务→媒体适配层 | 创建/销毁媒体房间 |
| POST /rooms/{id}/record/start、stop | 业务→媒体适配层 | 录制控制 |
| POST /courseware | 教师→业务 | 课件上传（预处理回调） |
| POST /classrooms/{id}/rollcall | 教师→业务 | 发起点名（落库+广播） |
| POST /classrooms/{id}/submissions | 学生→业务 | 语音/文字/图片上传 |
| GET /classrooms/{id}/recordings | 学生→业务 | 回放列表（校验有效期） |
| POST /admin/classrooms/{id}/shutdown | 管理员→业务 | 一键关停 |
| GET /admin/monitor/classrooms | 管理员→业务 | 教室实时监控 |

## 十、技术与经济可行性分析

本章从技术成熟度、关键难点与第三方依赖三个维度评估技术可行性，并从云服务器规格、实时媒体成本、开发周期与人力、一次性投入、运营成本与盈亏平衡五个维度完成经济测算。价格数据取自 2026 年 10 月主流云厂商公开刊例价，测算口径与假设见 10.2.1；实际采购价以商务谈判结果为准，本章各项结论均按未折扣的刊例价计算，整体偏保守。

### 10.1 技术可行性

本项目以成熟开源技术与商用云服务为底座，信令、房间、课件、白板、点名、作业等核心教学链路完全自研。以下从成熟度评估、难点应对与第三方依赖三个方面论证技术可行性。

#### 10.1.1 技术成熟度评估

| 技术域 | 采用方案 | 成熟度 | 评估依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实时音视频 | WebRTC + SFU（三方 SDK 或自建） | 高 | WebRTC 为 W3C/IETF 标准协议；主流云厂商均提供商用 SFU、全球加速节点与 99.9% 以上可用性承诺 |
| 信令与房间管理 | WebSocket 长连接 + 业务后端自研 | 高 | 长连接、房间状态机、令牌鉴权均为成熟模式，所选技术栈生态组件完备 |
| 课件下发与互动白板 | 文件转码 + 信令同步绘制指令 | 高 | 文档转码与白板信令同步均有成熟开源及商用方案（详见 6.4.2、6.4.3） |
| 语音作业提交与转写 | 对象存储 + 语音识别（ASR）接口 | 高 | ASR 为成熟 AI 能力，按调用计费，中文识别准确率已达商用水平（详见 6.5） |
| 高并发与弹性伸缩 | 容器化 + 负载均衡 + 自动伸缩 | 高 | 容器编排与弹性伸缩为行业标准实践，可平滑支撑 100 间教室并发 |
| 录制与回放 | 云端录制（单流/合流）+ 对象存储 | 高 | 云厂商录制服务成熟，按时长计费，支持分级存储与生命周期管理（详见 6.6） |

#### 10.1.2 关键技术难点与应对

| 难点 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 100 间教室并发下的媒体下行带宽 | 成本与卡顿 | SFU 分层订阅：教师端 720p、学生端按需降至 360p/540p；关键帧请求与带宽自适应；成本对比见 10.2.3 |
| 学生侧弱网环境（4G/家庭宽带） | 丢包与卡顿 | 前向纠错（FEC）+ 丢包重传（NACK）+ 抖动缓冲；音频优先保障，弱网时视频降级不断线 |
| 点名回答的实时性与有序性 | 教学体验 | 信令广播与落库双写，学生举手队列串行化，超时自动释放（详见 6.4.4） |
| 课件与白板同步一致性 | 教学体验 | 白板指令序列化并附信令时间戳，断线重连后下发全量快照恢复 |
| 大规模录制的存储成本 | 存储费用 | 分级存储 + 生命周期策略：30 天标准存储、90 天低频访问、365 天归档后清理（详见 6.6） |
| 多租户数据隔离（SaaS 化演进） | 数据安全 | 租户标识贯穿数据层，行级隔离 + 对象存储按租户分前缀；平台级表排除租户过滤 |

#### 10.1.3 第三方服务依赖

| 服务 | 用途 | 可选方案 | 依赖风险与对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实时音视频（RTC） | 连麦与媒体下发 | 三方云 RTC SDK / 自建 SFU | 中：按量计费随规模线性上升；并发稳定超 150—200 间教室后评估自建（见 10.2.3） |
| 语音识别（ASR） | 语音作业转写 | 云 ASR API | 低：多厂商可选，接口标准化，可无缝切换 |
| 对象存储 | 课件、录音、回放文件 | 云对象存储 | 低：多厂商可选，兼容 S3 协议 |
| 文档转码与预览 | 讲稿与课件预处理 | 云媒体处理 / 自建（FFmpeg） | 低：开源方案可自建，无供应商锁定 |
| 短信与邮件 | 验证码与通知 | 云通信服务 | 低：多厂商可选，成本占比极小 |

结论：本项目核心链路（信令、房间、课件、白板、点名、作业、录制）所涉及技术均为业界成熟技术，无原理性风险；第三方依赖均为可替代的商品化服务，不存在单一供应商锁定风险，技术可行性高。主要工程挑战在于 100 间教室并发下的成本与稳定性调优，应对措施见 10.1.2，成本对比见 10.2.3。

### 10.2 经济可行性

经济测算覆盖建设期（开发人力与一次性投入）与运营期（云资源、媒体与人力成本），以自营模式为主口径、SaaS 抽成模式为辅口径，分试点期、成长期与满负荷三档规模测算。

#### 10.2.1 测算口径与假设

| 口径项 | 设定值 |
| --- | --- |
| 业务规模 | 试点期 10 间、成长期 50 间、满负荷 100 间教室同时上课（对应 100 名教师并发上限） |
| 课时模型 | 每课时 60 分钟；每教室 1 路教师上行、最多 10 路学生下行订阅。试点期月均 440 课时、成长期 3,300 课时、满负荷 8,800 课时 |
| 价格基准 | 2026 年 10 月主流云厂商公开刊例价（按需计费），未含商务折扣与节省计划 |
| 人力全成本 | ¥25,000—40,000/人月（含工资、社保公积金、办公场地与管理分摊） |
| 收入口径 | 自营模式按 ¥120/课时向学员收费；SaaS 模式按教室订阅或课时抽成计费 |
| 币种与税费 | 人民币含税价；未计入增值税进项抵扣 |

#### 10.2.2 云服务器规格与费用

| 组件 | 规格配置 | 数量 | 月费用（刊例价） |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务网关/API | 4 核 8G | 2—3 台 | ¥600—1,200 |
| 信令服务 | 8 核 16G | 2 台 | ¥800—1,200 |
| 媒体适配层/SFU | 16 核 64G | 3—4 台 | ¥7,200—10,400 |
| 数据库（主从） | 4 核 16G | 2 台 | ¥1,600—2,400 |
| 缓存/消息队列 | 4 核 8G | 2 台 | ¥600—900 |
| 监控与日志 | 4 核 8G | 1—2 台 | ¥300—800 |
| 合计 | 12—15 台 | — | ¥11,100—16,900 |

其中非媒体服务器合计 ¥3,900—6,500/月；若采用三方 RTC 方案（见 10.2.3），可省去 SFU 与公网带宽投入，服务器月成本降至 ¥3,900—6,500。对象存储与 CDN 流量费用按量计入运营成本（见 10.2.6）。

#### 10.2.3 实时媒体成本对比

| 方案 | 计费模式 | 单课时成本 | 满负荷月成本 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案 A：三方 RTC（刊例价） | 按订阅方分钟计费 | ¥17.22 | ¥151,500 | 零运维、全球加速节点、按量弹性扩缩 |
| 方案 A：三方 RTC（时长包） | 预购时长包摊销 | ¥13.85 | ¥121,900 | 需预购 3,000 千分钟以上，较刊例价省约 20% |
| 方案 B：自建 SFU + 带宽 | 服务器 + 流量计费 | ¥7.62—8.74 | ¥67,100—76,900 | 需自运维投入；带宽按 95 分位计费，月流量约 83.2TB |
| 参考：全员视频 360p | 三方 RTC 刊例价 | ¥92.40 | ¥813,100 | 10 名学生摄像头全部常开的极端场景，仅作上限参考 |

成本提示：单课时成本按「教师 720p 高清被 10 名学生订阅 + 教师音频」计算；时长包按高清 1:4、音频 1:1 扣减分钟数。全员视频场景成本约为基本模式的 5.4 倍，产品设计应以「教师视频常开、学生按需开启摄像头」为默认策略，从源头控制媒体成本。

#### 10.2.4 开发周期与人力成本

| 阶段 | 周期 | 主要工作 | 投入人月 | 人力全成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 基础平台 | 第 1—10 周（约 2.3 个月） | 账号与权限、信令与房间管理、课件上传转码、客户端框架、管理后台骨架 | 13—17 | ¥32,500—68,000 |
| M2 教学核心 | 第 11—18 周（约 1.8 个月） | 实时音视频连麦、白板同步、点名回答、语音/文字作业、录制回放、压力测试 | 13—17 | ¥32,500—68,000 |
| M3 试运营与优化 | 第 19 周起 8 周（约 1.8 个月） | 监控告警、试运营修复、性能调优、运营工具 | 9—12 | ¥22,500—48,000 |
| 合计 | 约 6 个月 | — | 35—46 | ¥88—184 万 |

人力全成本含工资、社保公积金、办公与管理分摊；M3 结束后转入常态运维，运维与运营人力计入运营成本（见 10.2.6）。团队配置建议详见 11.2。

#### 10.2.5 一次性投入

| 项目 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 开发工具与许可 | ¥20,000—50,000 | IDE、设计协作、项目管理、代码托管等年费 |
| 测试设备 | ¥15,000—40,000 | iOS/Android 真机、音视频测试终端、弱网模拟设备 |
| 三方服务开通与认证 | ¥10,000—30,000 | RTC/ASR/短信等服务开通、企业认证、安全测评 |
| 品牌与物料 | ¥15,000—50,000 | 设计资源、图标字体授权、官网与落地页制作 |
| 办公与注册 | ¥10,000—30,000 | 主体注册、办公场地、网络接入 |
| 不可预见费 | ¥20,000—70,000 | 按上述总额 10%—15% 计提 |
| 合计 | ¥90,000—270,000 | 开发期一次性现金投入 |

#### 10.2.6 运营成本与盈亏平衡

| 指标 | 试点期（10 间） | 成长期（50 间） | 满负荷（100 间） |
| --- | --- | --- | --- |
| 月课时量 | 440 | 3,300 | 8,800 |
| 月收入（自营 ¥120/课时） | ¥52,800 | ¥396,000 | ¥1,056,000 |
| 月运营成本 | ¥62,000—66,000 | ¥138,000—149,000 | ¥258,000—287,000 |
| 成本收入比 | 117%—125% | 35%—38% | 24%—27% |
| 月净现金流 | -¥9,200—-13,200 | +¥247,000—+258,000 | +¥769,000—+798,000 |

运营成本含云服务器、实时媒体、云端录制、第三方服务（ASR/短信/存储/CDN）、运营与客服人力、办公杂项六大项；满负荷下实时媒体为最大成本项（三方 RTC 刊例口径约占 59%），是成本优化的重点对象（见 10.2.3）。

盈亏平衡提示：试点期为战略投入期，月净现金流为负（-¥0.9—-1.3 万），需以预算覆盖；自营模式进入成长期（50 间教室）即实现正向现金流。若改为向机构抽成的 SaaS 模式：抽成 ¥20/课时 时盈亏平衡点约 7,200 课时/月（约 80 间教室），仅覆盖运营成本；若要同时回收 ¥88—184 万开发成本，定价需 ≥¥35—40/课时，或 ≥¥2,000—2,500/教师/月。

### 10.3 综合结论

| 维度 | 结论 |
| --- | --- |
| 技术可行性 | 高。核心链路均为成熟技术，第三方服务商品化程度高且可替代，无原理性风险；百教室并发的成本与稳定性问题有明确工程对策（见 10.1.2） |
| 开发可行性 | 高。约 6 个月、35—46 人月可完成 M1—M3 三阶段交付，里程碑与团队配置已规划（见 11.1、11.2） |
| 经济可行性（自营） | 强。满负荷月收入 ¥105.6 万、月净现金流 +¥76.9—79.8 万；成长期即转正，含一次性投入的总投入 ¥97—211 万，回本周期约 4—9 个月 |
| 经济可行性（SaaS/抽成） | 中。覆盖运营成本需抽成 ≥¥20/课时（平衡点约 7,200 课时/月）；同时回收开发成本需 ≥¥35—40/课时或 ¥2,000—2,500/教师/月，对机构付费意愿要求较高 |
| 成本优化路径 | 清晰。前期采用三方 RTC 时长包（较刊例价省约 20%）；并发稳定超 150—200 间教室且媒体成本占比超 40% 时，启动自建 SFU 迁移评估（方案 B） |
| 主要风险 | 试点期亏损需预算覆盖；刊例价与商务价存在差异，正式签约前应以厂商报价复核本测算 |

总体结论：本项目技术与经济可行性均成立，建议按 11.1 里程碑启动 M1 阶段，试点期以 10 间教室验证单位经济模型，再向 50 间、100 间规模扩展。

## 十一、实施规划

本章给出里程碑计划与团队资源配置建议，作为项目立项与排期的依据。

### 11.1 里程碑计划

| 里程碑 | 周期 | 交付内容 | 出口标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 核心课堂（P0） | 第 1—10 周 | F1、F2（P0）、F3 全量（音视频/讲稿/白板/点名/IM/管控）、F5、F7（P0 项） | 100 教室压测通过；点名-应答-记录闭环演示；合规清单初验 |
| M2 教学闭环（P1） | 第 11—18 周 | F4 作业体系、F6 学情、F7-06 看板、F2-05/06 试听与约课、F5-03 精彩片段 | 课后作业闭环（布置-提交-批改-反馈）演示；学情报告产出 |
| M3 体验与运营增强 | 第 19 周起 | F4-05 发音评估、多端打磨、营销/支付开放对接、教师市场能力评估 | 按运营数据迭代 |

### 11.2 团队与资源建议

| 角色 | 人数 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 产品经理 | 1 | 需求与验收 |
| 项目/测试 | 1 | 排期与质量 |
| 后端工程师 | 3—4 | 业务/信令/适配层 |
| 客户端工程师 | 3—4 | 教师端/学生 App/H5 |
| 音视频工程师 | 0—1 | 方案 A 下负责 SDK 集成与 QoS 调优 |
| UI 设计 | 1 | 师生端与后台 |
| 运维/SRE | 1 | 部署、监控、压测 |

基础设施：境内云资源（ECS/对象存储/CDN/第三方 RTC 用量），按 7.2 容量规划配置并保留 30% 冗余。

## 十二、风险识别与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 第三方 RTC 成本随规模上升 | 毛利受压 | 按量计费监控 + 8.2 方案 B 迁移预案；学生默认音频、视频按需开启 |
| 弱网/跨境延迟（外教场景） | 课堂体验下降 | 媒体层多运营商/全球节点、音频优先降级、课前设备自检 |
| 内容安全事件（网课爆破） | 停课与声誉损失 | 一键管控（F3-27/28）+ 黑名单 + AI 审核 + 房间令牌一次性 |
| 未成年人数据合规 | 监管处罚 | 监护人授权流、最小必要采集、数据境内存储、青少年模式 |
| 白板/信令延迟不达标 | 互动体验差 | 矢量压缩、时间戳增量同步、信令就近接入、压测门槛写入验收 |
| 录播被盗录传播 | 版权损失 | 动态水印、防盗链、回放有效期、下载权限管控 |
| 多端碎片化（安卓低端机） | 部分用户无法上课 | 设备兼容矩阵 + 降级策略（音频模式）+ H5 兜底 |

## 十三、附录

本章列出调研竞品清单、参考标准与待确认问题，供评审会决议与后续追溯。

### 13.1 调研竞品清单

ClassIn（翼鸥教育）、51Talk Air Class、VIPKid、italki、Cambly、Preply、Lingoda、EngVarta、Zoom、腾讯会议（VooV）、钉钉、小鹅通、千聊；技术参考：mediasoup/LiveKit 开源 SFU、腾讯 TRTC、声网 Agora。

### 13.2 参考标准与法规

- 教育部《直播类在线教学平台安全保障要求》（教育行业标准，2023 年发布）

- GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（等保 2.0）

- 《互联网用户账号信息管理规定》

- 《中华人民共和国未成年人保护法》（网络保护专章）

- 地方预收费监管相关规定（如涉及收费）

### 13.3 待确认问题（Open Questions）

- 是否涉及付费购课（决定支付与预收费监管模块是否进入 M1）？

- 学员是否包含未成年人（决定监护人授权与青少年模式细节）？

- 教师是否含境外外教（决定媒体节点与跨境合规策略）？

- 机构现有教务系统是否需要对接（决定开放 API 优先级）？